**Příloha č. 4 ZD**

**Smlouva o DODÁVCE A PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „**OZ**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

#### **Operátor ICT, a.s.**

IČO: 02795281

sídlo: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7

zastoupená

číslo účtu: 5920172/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL]

číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Nájemce a Pronajímatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Objednatel dne \_\_.\_\_.2022 zahájil nadlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby“ (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je rozdělena na části.
	2. Nabídka Dodavatele byla v rámci Části 2. – Senzorické řešení Typ II vybrána jako nejvhodnější, proto smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
	1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje
		1. dodat senzorická řešení,
		2. zajistit službu provozu senzorických řešení,
		3. poskytovat související plnění,

vše dle přílohy č. 1 této Smlouvy

 a Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za výše uvedená plnění sjednanou cenu.

* 1. Součástí plnění Dodavatele budou i dodávky a služby o kterých, ač nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, je Dodavateli známo, nebo by s ohledem na jeho odbornost mělo být známo, že jejich provedení je pro splnění účelu této Smlouvy nezbytné, a to mimo jiné ve vztahu ke statutu Dodavatele jako odborníka dle ustanovení § 5 odst. 1 OZ.
1. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
	1. Dodavatel dodá senzorická řešení v době dodání uvedené v dílčí smlouvě dle článku 5. odst. 5.2 této Smlouvy.
	2. Dodavatel zahájí službu provozu senzorických řešení v termínu uvedeném ve výzvě k zahájení provozu senzorických řešení.
	3. Dodavatel provede související plnění v době dodání uvedené v dílčí smlouvě dle článku 7. odst. 7.2 této Smlouvy.
	4. Místem plnění je území hlavního města Prahy, dále sídlo Dodavatele a jeho přidružená pracoviště a hostingová centra na území Evropské unie.
2. OBECNÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ
	1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Dodavatel bude při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, které se k plnění této Smlouvy přímo či nepřímo vztahují.
	2. K dosažení účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné informace a nezbytnou součinnost.
	3. Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy dle tohoto odstavce nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.
3. DODÁVKA SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ
	1. Dodávkou senzorických řešení se rozumí dodávka jednoho a více kusů nových senzorických řešení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy do místa dodání, včetně instalační sady do odpadové nádoby (v případě, že tato není neoddělitelnou součástí vnějšího krytu senzorického řešení) a převedení vlastnického práva k dodaným senzorickým řešením, popř. instalačním sadám na Objednatele.
	2. Smluvní strany uzavřou pro každou jednotlivou dodávku senzorických řešení samostatnou smlouvu (dále též „dílčí smlouva“), přičemž tato je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel akceptuje postupem dle této Smlouvy objednávku Objednatele.
	3. Kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy uvedenou v čl. 12 odst. 12.1 této Smlouvy doručí Objednatel Dodavateli písemný požadavek na zpracování nabídky, obsahující počet požadovaných senzorických řešení a místo dodání.
	4. Na základě tohoto požadavku doručí Dodavatel Objednateli nabídku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení požadavku Objednatele.
	5. Nabídka bude obsahovat:

- nabídkovou cenu v Kč bez DPH určenou v souladu s článkem 8. odst. 8.2 této Smlouvy

- počet senzorických řešení a jejich specifikace

- místo dodání

- dobu dodání – doba dodání začíná běžet ode dne nabytí účinnosti dílčí smlouvy a nesmí být delší než níže uvedené maximální doby dodání.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Doba dodání při jednorázovém nákupu

1 – 100 ks senzorických řešení | 6 týdnů |
| 1. Doba dodání při jednorázovém nákupu

101 – 500 ks senzorických řešení | 8 týdnů |
| 1. Doba dodání při jednorázovém nákupu

501 – 1000 ks senzorických řešení | 10 týdnů |
| 1. Doba dodání při jednorázovém nákupu

1001 – 1500 ks senzorických řešení | 12 týdnů |
| 1. Doba dodání při jednorázovém nákupu

1501 – 3000 ks senzorických řešení | 16 týdnů |
| 1. Doba dodání při jednorázovém nákupu

3001 – 4000 ks senzorických řešení | 18 týdnů |

V případě, že Dodavatel v nabídce uvede dobu dodání, která je delší než stanovená maximální doba dodání, hledí se na takovou nabídku tak, jako by nebyla Objednateli vůbec doručena se všemi důsledky z toho vyplývajícími (zejména prodlení Dodavatele). V případě, že Objednatel doručí Dodavateli v průběhu trvání dílčí smlouvy, jejímž předmětem je dodávka senzorických řešení, nový písemný požadavek na zpracování nabídky dle článku 5. odst. 5.3 této Smlouvy, stanoví Dodavatel v nové nabídce dobu plnění v souladu se stanovenou maximální dobou dodání s tím, že počátek běhu této doby může být v nabídce Dodavatelem stanoven tak, že započne až dnem následujícím po skončení doby dodání uvedené v dřívější dílčí smlouvě. Tento postup se uplatní obdobně i pro případné další písemné požadavky Objednatele na zpracování nabídky dle článku 5. odst. 5.3 této Smlouvy tak, aby Dodavateli byla vždy zachována možnost plně využít výše uvedené maximální doby dodání.

* 1. Do 25 pracovních dnů od doručení nabídky doručí Objednatel Dodavateli písemnou objednávku senzorických řešení.
	2. Objednávka bude obsahovat vždy číslo objednávky, identifikační údaje Objednatele a Dodavatele. Přílohou objednávky bude nabídka Dodavatele.
	3. Objednávka je akceptována Dodavatelem okamžikem doručení bezvýhradného potvrzení objednávky Objednateli nebo uplynutím 3 pracovních dnů od doručení objednávky Dodavateli, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Okamžikem akceptace objednávky je uzavřena dílčí smlouva. V případě, že hodnota dílčí smlouvy činí 50.000,- Kč bez DPH a méně, nabývá dílčí smlouva účinnosti dnem jejího uzavření, nedohodnou-li se smluvní strany v dílčí smlouvě jinak. V případě, že hodnota dílčí smlouvy činí více než 50.000,- Kč bez DPH, nabývá dílčí smlouva účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
	4. Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku pouze v případě, že tato nebude v souladu s podmínkami uvedenými v nabídce. O této skutečnosti je však povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení objednávky Dodavateli písemně informovat Objednatele, jinak se objednávka v souladu s článkem 5. odst. 5.8 této Smlouvy považuje za akceptovanou.
	5. Dodavatel není oprávněn domáhat se zadání objednávky v případě, že se Objednatel rozhodne objednávku nezadat.
	6. V případě, že Objednatel poptává zároveň dodávku senzorických řešení dle tohoto článku a související plnění dle článku 7. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn doručit Dodavateli písemný požadavek dle článku 5. odst. 5.3 této Smlouvy ke zpracování nabídky pro obě tato plnění zároveň. V takovém případě bude uzavřena pouze jedna dílčí smlouva s tím, že se dále postupuje analogicky dle článku 5. odst. 5.4 až 5.10 této Smlouvy.
	7. Dodávka senzorických řešení bude dokončena okamžikem podepsání akceptačního protokolu ze strany Objednatele. Akceptační protokol doručený Dodavatelem podepíše Objednatel bez zbytečného odkladu po dodání senzorických řešení do místa dodání. Jako datum dodání bude v akceptačním protokolu uveden den dodání senzorických řešení do místa dodání, včetně instalační sady do odpadové nádoby (v případě, že tato není neoddělitelnou součástí vnějšího krytu senzorického řešení). Dodavatel je povinen nejpozději spolu s písemným akceptačním protokolem Objednateli doručit v elektronické podobě (ve formátu \*.xls) identifikátory senzoru nutné pro provoz senzoru. Doručení identifikátorů v elektronické podobě dle předchozí věty tohoto ustanovení bude spolu s dodávkou senzorických řešení ze strany Objednatele potvrzeno v akceptačním protokolu. V případě, že součástí dílčí smlouvy je krom dodávky senzorických řešení rovněž instalace senzorických řešení do odpadových nádob, je Dodavatel povinen nejpozději spolu s písemným akceptačním protokolem Objednateli doručit v elektronické podobě fotodokumentaci instalovaných senzorických řešení (1. senzorické řešení instalované v odpadové nádobě s čitelnou identifikací a 2. foto celého stanoviště) a tyto informace ke každému senzorickému řešení ve formátu \*.xls: adresa, komodita, datum instalace, datum pořízení fotodokumentace, identifikátory senzoru nutné pro provoz senzoru. Doručení dokumentace v elektronické podobě dle předchozí věty tohoto ustanovení bude spolu s dodávkou senzorických řešení ze strany Objednatele potvrzeno v akceptačním protokolu.
	8. Ke dni podpisu akceptačního protokolu dochází k nabytí vlastnického práva Objednatele k senzorickému řešení, popř. instalační sadě do odpadové nádoby, jakož i k přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele. K tomuto okamžiku zároveň počíná běžet záruční doba záruky za jakost a doba, po kterou je Dodavatel povinen garantovat dostupnost náhradních dílů dle článku 5. odst. 5.14 této Smlouvy.
	9. Dodavatel je pro účely provádění záruční i nezáruční opravy povinen garantovat dostupnost všech náhradních dílů k dodaným senzorickým řešením, a to po dobu 4 let od ukončení dodávky senzorických řešení ve smyslu článku 5. odst. 5.12 této Smlouvy.
	10. Dodavatel je oprávněn dodat senzorická řešení dle článku 5. odst. 5.12 této Smlouvy po částech v případě, že dodávaná část přesahuje 25 % z celkového počtu dodávaných senzorických řešení. Kompletní plnění (tj. 100 % z celkového počtu dodávaných senzorických řešení) je však vždy nutno dodat v době dodání dle dílčí smlouvy. V případě částečného dodání se postupuje analogicky dle článku 5. odst. 5.12 a násl. a článku 8. odst. 8.6 této Smlouvy s tím, že toto částečné dodání a jeho akceptace nemají vliv na případné prodlení Dodavatele, na jeho povinnost hradit smluvní pokutu dle článku 11. odst. 11.1 této Smlouvy, ani na výši této smluvní pokuty. Tento odstavec Smlouvy je Dodavatel oprávněn využít obdobně i v případě uzavření dílčí smlouvy dle článku 5. odst. 5.11 této Smlouvy.
1. SLUŽBA PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ
	1. Provozem senzorických řešení se rozumí souhrn činností zaměřených na bezchybnou funkčnost jednoho a více senzorických řešení dodaných Dodavatelem a monitoring odpadových nádob dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
	2. Dodavatel poskytuje službu provozu senzorických řešení od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení provozu senzorických řešení do skončení účinnosti této Smlouvy uvedené v článku 12 odst. 12.1 této Smlouvy nebo do termínu uvedeného ve výzvě k ukončení provozu senzorických řešení podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
	3. Výzvu k zahájení provozu senzorických řešení je Objednatel oprávněn doručit Dodavateli nejpozději 7 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení provozu senzorických řešení, termín zahájení provozu senzorických řešení však nesmí předcházet instalaci, zprovoznění senzorického řešení a jeho připojení do komunikační sítě. Výzvu k ukončení provozu senzorických řešení je Objednatel oprávněn doručit Dodavateli nejpozději 5 kalendářních dnů před požadovaným termínem ukončení provozu senzorických řešení.
	4. Dodavatel je za účelem poskytování služby provozu senzorických řešení povinen využívat API rozhraní definované Objednatelem (popis API rozhraní je uveden v kapitole SLUŽBA PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ, sekce 5. Požadavky na data zpřístupněná přes API rozhraní přílohy č. 1 této Smlouvy). Objednatel za tímto účelem předá Dodavateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy řádnou dokumentaci k API rozhraní.
	5. Dodavatel poskytne Objednateli k webovému portálu pro zobrazení dat ze senzorických řešení nevýhradní, územně neomezenou licenci v počtu 10 ks. Licence bude udělena na dobu poskytování služby provozu senzorických řešení. Za účelem využití webového portálu pro zobrazení dat ze senzorických řešení a správy senzorických řešení, zajistí Dodavatel pro Objednatele ke dni zahájení služby provozu senzorických řešení 10 uživatelských přístupů (pro role vlastník, editor, čtenář dle výběru Objednatele). Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že odměna za licenci je plně zahrnuta v ceně za poskytování služby provozu senzorických řešení.
	6. V případě, že v rámci poskytování služby provozu senzorických řešení dojde na straně Dodavatele k vytvoření díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, postupuje okamžikem vytvoření díla Dodavatel Objednateli v plném rozsahu výkon majetkových práv k takovému dílu, a to na dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel je oprávněn užít dílo ke všem způsobům, které jsou známy v době jeho vytvoření, jakož i majetková práva dále postoupit třetí osobě. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že odměna za postoupená majetková práva k dílu/dílům je plně zahrnuta v ceně za poskytování služby provozu senzorických řešení a Dodavatel nemá nárok na žádnou dodatečnou odměnu.
	7. Dodavatel se v rámci poskytování služby provozu senzorických řešení zavazuje zajišťovat zároveň sběr provozních dat, včetně monitoringu dle kapitoly SLUŽBA PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ, sekce 4. Požadavky na monitoring a reporting přílohy č. 1 této Smlouvy. Výstupem monitoringu budou denní a měsíční Reporty. Obsahové náležitosti Reportů jsou uvedeny v kapitole SLUŽBA PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ, sekce 4. Požadavky na monitoring a reporting, odst. 4.2 a 4.3 přílohy č. 1 této Smlouvy. V případě podezření na požár odpadové nádoby odešle Dodavatel Report o podezření na požár dle odst. 4.4 přílohy č. 1 této Smlouvy.
	8. Měsíční Reporty budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období 1 kalendářního měsíce a budou Objednateli doručeny nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení daného vyhodnocovacího období.
	9. Denní Reporty budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období 1 kalendářního dne a budou Objednateli doručeny nejpozději do skončení následujícího kalendářního dne.
	10. Objednatel je oprávněn použít veškerá data vzniklá při provozu senzorických řešení, a to jakýmkoliv způsobem. Dodavatel je oprávněn použít data vzniklá při poskytování služby provozu senzorických řešení pouze pro účely plnění této Smlouvy.
	11. Dodavatel je povinen zajistit po celou dobu poskytování služby provozu senzorických řešení zálohu provozních dat (v případě post processingu/vyhlazování dat i zálohu „raw“ dat) a na žádost Objednatele zajistit migraci těchto dat (popř. jejich části specifikované Objednatelem) na server Objednatele. Objednatel je oprávněn doručit žádost o migraci dat Dodavateli kdykoliv po dobu poskytování služby provozu senzorických řešení. Dodavatel je povinen migraci provést nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti ze strany Objednatele. Při skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy je Dodavatel povinen provést migraci všech zálohovaných dat na server Objednatele bez předchozí žádosti ze strany Objednatele, a to do 20 pracovních dnů od skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
	12. V případě, že senzorické řešení umožňuje připojení do 2 komunikačních sítí, Dodavatel zvolí za účelem poskytování služby provozu senzorických řešení ve vztahu ke každému senzorickému řešení vhodnou komunikační síť. Dodavatel je však povinen kdykoliv v průběhu poskytování služby provozu senzorických řešení na žádost Objednatele bezplatně provést změnu komunikační sítě u senzorického řešení v termínu uvedeném v žádosti o změnu komunikační sítě. Žádost o změnu komunikační sítě je Objednatel povinen doručit Dodavateli nejpozději 30 kalendářních dnů před požadovaným termínem provedení změny komunikační sítě.
2. SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ
	1. Souvisejícím plněním se rozumí plnění uvedené v kapitole SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ přílohy č. 1 této Smlouvy.
	2. Smluvní strany uzavřou pro každé jednotlivé plnění dílčí smlouvu, přičemž tato je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel akceptuje postupem dle této Smlouvy objednávku Objednatele.
	3. Kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy uvedenou v čl. 12 odst. 12.1 této Smlouvy doručí Objednatel Dodavateli písemný požadavek na zpracování nabídky, obsahující specifikaci požadovaného souvisejícího plnění.
	4. Na základě tohoto požadavku doručí Dodavatel Objednateli nabídku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení požadavku Objednatele.
	5. Nabídka bude obsahovat:

- nabídkovou cenu v Kč bez DPH určenou v souladu s článkem 8. odst. 8.4 této Smlouvy

- specifikaci souvisejícího plnění

- dobu dodání - doba dodání začíná běžet ode dne nabytí účinnosti dílčí smlouvy.

* 1. Do 25 pracovních dnů od doručení nabídky doručí Objednatel Dodavateli písemnou objednávku souvisejícího plnění.
	2. Objednávka bude obsahovat vždy číslo objednávky, identifikační údaje Objednatele a Dodavatele. Přílohou objednávky bude nabídka Dodavatele.
	3. Objednávka je akceptována Dodavatelem okamžikem doručení bezvýhradného potvrzení objednávky Objednateli nebo uplynutím 3 pracovních dnů od doručení objednávky Dodavateli, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Okamžikem akceptace objednávky je uzavřena dílčí smlouva. V případě, že hodnota dílčí smlouvy činí 50.000,- Kč bez DPH a méně, nabývá dílčí smlouva účinnosti dnem jejího uzavření, nedohodnou-li se smluvní strany v dílčí smlouvě jinak. V případě, že hodnota dílčí smlouvy činí více než 50.000,- Kč bez DPH, nabývá dílčí smlouva účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
	4. Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku pouze v případě, že tato nebude v souladu s podmínkami uvedenými v nabídce. O této skutečnosti je však povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení objednávky Dodavateli písemně informovat Objednatele, jinak se objednávka v souladu s článkem 7. odst. 7.8 této Smlouvy považuje za akceptovanou.
	5. Dodavatel není oprávněn domáhat se zadání objednávky v případě, že se Objednatel rozhodne objednávku nezadat.
	6. Poskytnutí souvisejícího plnění bude ze strany Objednatele potvrzeno v akceptačním protokolu. Akceptační protokol doručený Dodavatelem podepíše Objednatel bez zbytečného odkladu po poskytnutí souvisejícího plnění Dodavatelem.
1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1. Objednatel se zavazuje platit Dodavateli cenu za poskytování plnění dle této Smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy.
	2. Výše ceny za dodávku senzorických řešení bude stanovena v jednotlivých dílčích smlouvách a bude odpovídat cenám uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy.
	3. Výše ceny za poskytování služby provozu senzorických řešení za jeden měsíc výkonu činnosti Dodavatele, v němž byly služby poskytovány, bude stanovena dle následujícího vzorce:

*Cena za poskytování služby provozu senzorických řešení = (Provozní náklady + náklady na komunikační síť ) \* počet provozovaných senzorických řešení.*

*Provozní náklady a náklady na komunikační síť (tj. ceny za provoz 1 ks senzorického řešení) v rámci cenových pásem odpovídajících celkovému počtu provozovaných senzorických řešení, která jsou součástí senzorické sítě jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Náklady na komunikační síť budou odpovídat skutečně vynaloženým nákladům na připojení, které je Dodavatel povinen uhradit poskytovateli připojení do komunikační sítě. Objednatel však není povinen hradit náklady za připojení ve výši, ve které tyto náklady převyšují náklady na komunikační síť uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy a tyto náklady jdou tedy k tíži Dodavatele. V případě, že senzorická řešení budou provozována ve dvou komunikačních sítích, bude Cena za poskytování služby provozu senzorických řešení vypočtena dle následujícího vzorce(Provozní náklady + náklady na komunikační síť 1) \* počet provozovaných senzorických řešení v komunikační síti 1 + (Provozní náklady + náklady na komunikační síť 2) \* počet provozovaných senzorických řešení v komunikační síti 2.*

* 1. Výše ceny za poskytnutí souvisejícího plnění bude stanovena v jednotlivých dílčích smlouvách a bude odpovídat cenám uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy.
	2. K cenám stanoveným dle článku 8. odst. 8.2, odst. 8.3 a odst. 8.4 této Smlouvy bude připočtena DPH zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. To neplatí pro náklady na komunikační síť, které budou vždy odpovídat skutečným nákladům uhrazeným poskytovateli připojení do komunikační sítě ze strany Dodavatele.
	3. Faktura za dodávku senzorických řešení dle článku 8. odst. 8.2 této Smlouvy bude vystavena nejdříve po podpisu akceptačního protokolu ze strany Objednatele.
	4. Faktura za poskytování služby provozu senzorických řešení dle článku 8. odst. 8.3 této Smlouvy bude vystavena nejdříve 5. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po období, v němž byla služba provozu senzorických řešení poskytována. V případě, že služba provozu senzorických řešení byla poskytována ve vztahu k některému/některým senzorickému/senzorickým řešení/m pouze část kalendářního měsíce, za který je úhrada poskytována, fakturována bude ve vztahu k tomuto/těmto senzorickému/senzorickým řešení/m pouze částka poměrně odpovídající délce této části kalendářního měsíce. Dodavatel není oprávněn fakturovat za provoz senzorického řešení, u kterého je prováděna záruční nebo nezáruční oprava, a to od nahlášení vady Dodavateli do okamžiku odstranění vady a opětovného zprovoznění senzorického řešení v místě jeho umístění; to neplatí pro náklady na komunikační síť, které je Dodavatel oprávněn fakturovat Objednateli bez ohledu na provádění opravy.
	5. Faktura za poskytnutí souvisejícího plnění dle článku 8. odst. 8.4 této Smlouvy bude vystavena nejdříve po podpisu akceptačního protokolu ze strany Objednatele.
	6. Faktura bude doručena Objednateli do datové schránky nebo na adresu sídla Objednatele.
	7. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat tyto náležitosti:
* číslo Smlouvy, popřípadě číslo jejího dodatku;
* identifikace dílčí smlouvy a jejího případného dodatku (platí pro faktury za plnění dle článku 8. odst. 8.2 a 8.4 této Smlouvy);
* číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, přičemž toto číslo musí být v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění;
* měsíční Report dle článku 6. odst. 6.8 této Smlouvy (platí pro fakturu za plnění dle článku 8. odst. 8.3 této Smlouvy);
* faktura/daňový doklad od poskytovatele připojení do komunikační sítě za příslušný kalendářní měsíc ve vztahu k provozovaným senzorickým řešením (platí pro fakturu za plnění dle článku 8. odst. 8.3 této Smlouvy).
	1. Lhůta splatnosti faktur dle této Smlouvy činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.
	2. Objednatel je (a to i opakovaně) oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že neobsahuje stanovené náležitosti nebo budou-li takové náležitosti v dané faktuře uvedeny nesprávně. Dodavateli je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, a to vždy s novou lhůtou splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu, ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
	3. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
1. OCHRANA INFORMACÍ
	1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy, popř. z dílčích smluv:

9.1.1 si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné nebo mohou při plnění této Smlouvy získat informace důvěrného charakteru (dále jen „Důvěrné informace“);

* + 1. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé smluvní strany přístup k Důvěrným informacím druhé smluvní strany;

9.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.

9.3 Za třetí osoby podle článku 9. odst. 9.2 této Smlouvy se nepovažují:

* + 1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
		2. orgány smluvních stran a jejich členové,
		3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,
		4. ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele v rámci poskytování realizace plnění dle dílčích smluv,
		5. ve vztahu k Důvěrným informacím Dodavatele poddodavatelé Objednatele, a to i potenciální, za předpokladu, že se podílejí na plnění dílčí smlouvy nebo jsou jinak spojeni s plněním dle dílčí smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

9.4 Dodavatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely plnění dílčích smluv a nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma osob uvedených v článku 9. odst. 9.3 této Smlouvy. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy.

9.5 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak, považují se za Důvěrné informace implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. zejména, nikoli však výlučně popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a o činnosti smluvních stran a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. Smluvní strany mohou za Důvěrné informace označit i další dokumenty, informace nebo data, které nejsou výslovně výše uvedeny.

* 1. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují informace, které:

9.6.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

* + 1. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
		2. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
		3. po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
		4. pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.
	1. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
	2. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele publikovat nebo vyvíjet reklamní či obdobné aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti s touto Smlouvou, jejím předmětem a jménem Objednatele. Toto ujednání se nevztahuje na uvádění Objednatele v referencích v případech účasti Dodavatele v zadávacích/výběrových řízeních.
1. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
	1. Pro účely komunikace v rámci plnění této Smlouvy, zejména při zasílání požadavků na zpracování nabídek, zasílání nabídek, zadání objednávek, potvrzení objednávek a související komunikaci určují smluvní strany následující adresy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Listinná komunikace | Elektronická komunikace | Kontaktní osoba  |
| Objednatel |  |  |  |
| Dodavatel | [Doplní dodavatel] | [Doplní dodavatel] | [Doplní dodavatel] |

Smluvní strany jsou oprávněny využít jak listinnou, tak elektronickou formu písemné komunikace.

* 1. Smluvní strany jsou mohou změnit kontaktní osoby/adresy, jsou však povinny oznámit takovou změnu druhé smluvní straně písemně ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení změny.
	2. Pro hlášení vad v rámci poskytování služby provozu senzorických řešení určuje Dodavatel následující emailovou adresu: [Doplní dodavatel]
1. **SANKCE**
	1. V případě prodlení Dodavatele s dodáním všech senzorických řešení v době dodání uvedené v dílčí smlouvě, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dodání všech senzorických řešení bez DPH dle dílčí smlouvy, které se prodlení týká, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvní pokuty za prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění v době dodání dle dílčí smlouvy je celková cena za dodání senzorických řešení dle dané dílčí smlouvy bez DPH. V případě, že dílčí smlouva zahrnuje dle článku 5. odst. 5.11 této Smlouvy rovněž související plnění, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny plnění bez DPH dle dílčí smlouvy, které se prodlení týká, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
	2. V případě prodlení Dodavatele s doručením měsíčního Reportu, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
	3. V případě prodlení Dodavatele s doručením denního Reportu, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
	4. V případě, že Dodavatel neodešle v okamžiku dosažení stanovené teploty Objednateli Report o podezření na požár, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení dané povinnosti zvlášť.
	5. V případě, že Dodavatel nedodrží v rámci vyhodnocovacího období 1 kalendářního měsíce minimální souhrnnou spolehlivost zasílání dat z provozovaných senzorických řešení stanovenou v kapitole SLUŽBA PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ, sekci 1. Požadavky na provoz senzorických řešení, odst. 1.7 přílohy č. 1 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé započaté 1% spolehlivosti pod minimální spolehlivost. Maximální výše slevy dle tohoto odstavce činí 20.000,- Kč za 1 vyhodnocovací období 1 kalendářního měsíce.
	6. V případě, že Dodavatel nezajistí požadovanou min. dostupnost svého API rozhraní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu nedostupnosti pod stanovenou min. dostupnost v daném vyhodnocovacím období 1 kalendářního měsíce.
	7. V případě prodlení Dodavatele s provedením vzdálené analýzy vady dle kapitoly SLUŽBA PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ, sekce 1. Požadavky na provoz senzorických řešení odst. 1.5 přílohy č. 1 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
	8. V případě prodlení Dodavatele s provedením změny komunikační sítě u senzorického řešení, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému senzorickému řešení zvlášť.
	9. V případě prodlení Dodavatele s dodáním souvisejícího plnění v době dodání dle dílčí smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny souvisejícího plnění bez DPH dle dílčí smlouvy, které se prodlení týká, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvní pokuty za prodlení Dodavatele s poskytnutím souvisejícího plnění v době dodání dle dílčí smlouvy je celková cena za poskytnutí souvisejícího plnění dle dané dílčí smlouvy bez DPH.
	10. V případě, že Dodavatel poruší povinnost garance dostupnosti všech náhradních dílů k dodaným senzorickým řešením dle článku 5. odst. 5.14 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Porušením povinnosti garance dostupnosti všech náhradních dílů se rozumí situace, kdy dodavatel prokazatelně nemá k dispozici jakýkoliv náhradní díl senzorického řešení, který Objednatel v rámci záruční nebo nezáruční opravy požaduje/objednává a dále situace, kdy doba dodání požadovaného/objednaného náhradního dílu v rámci záruční nebo nezáruční opravy přesáhne 4 kalendářní měsíce od doručení požadavku/objednávky Objednatele.
	11. V případě, že Dodavatel poruší některou z povinností ochrany Důvěrných informací dle článku 9. odst. 9.2, 9.4, 9.7 nebo 9.8 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení daných povinností zvlášť.
	12. V případě, že Dodavatel poruší povinnost užít data získaná při poskytování služby provozu senzorických řešení pouze pro účely plnění této Smlouvy uvedenou v článku 6. odst. 6.10 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení dané povinnosti zvlášť.
	13. V případě prodlení Dodavatele s migrací dat dle článku 6. odst. 6.11 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
	14. V případě prodlení Dodavatele s předložením pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) Objednateli ve lhůtě dle článku 4. odst. 4.3 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
	15. Smluvní pokutu dle tohoto článku této Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností Dodavatele z této Smlouvy.
	16. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury dle článku 8. této Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění bez DPH uvedené na dané faktuře za každý započatý kalendářní den prodlení.
	17. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.
	18. Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou a oprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této Smlouvy pro Objednatele.
2. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
	1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 4 roky od nabytí účinnosti této Smlouvy.
	2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
	3. Tato Smlouva dále zaniká:
		1. písemnou dohodou smluvních stran;
		2. písemným odstoupením od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností uvedených v této Smlouvě některou ze smluvních stran nebo z důvodu uvedeného v článku 12. odst. 12.6 této Smlouvy;
		3. písemnou výpovědí/písemným odstoupením Objednatele v případě uvedeném v článku 12. odst. 12.5 této Smlouvy.
		4. písemnou výpovědí Objednatele bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 30 kalendářních dnů od doručení písemné výpovědi Dodavateli.
	4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany Dodavatele. Z podstatné porušení ze strany Dodavatele se považuje zejména situace, kdy:
* Dodavatel porušil svou povinnost použít data vzniklá při poskytování služby provozu senzorických řešení pouze pro účely plnění této Smlouvy.
* Dodavatel je v prodlení s dodáním senzorických řešení nebo s poskytnutím souvisejícího plnění v době dodání dle dílčí smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů;
* Dodavatel je v prodlení s předložením nabídky ve lhůtě dle článku 5. odst. 5.4 (popř. odst. 5.5) nebo článku 7. odst. 7.4 této Smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů;
* Dodavatel je v prodlení s předložením pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) dle článku 4. odst. 4.3 této Smlouvy po dobu delší než 20 kalendářních dnů;
* Dodavatel byl pravomocně odsouzen za trestný čin v řízení vedeném proti právnické osobě (Dodavateli).
	1. Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu vypovědět či od této Smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
	2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel podá insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“), insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Dodavatele do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Poskytovatele ve smyslu § 136 insolvenčního zákona, insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku Poskytovatele, insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Dodavatele nebo pokud Dodavatel vstoupil do likvidace.
	3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Objednatele. Za podstatné porušení ze strany Objednatele se považuje zejména situace, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 45 kalendářních dnů po splatnosti příslušné faktury a nezjedná nápravu ani do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Dodavatele k nápravě.
	4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Ukončení této Smlouvy na základě výpovědi dle článku 12. odst. 12.5 této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o výpovědi Dodavateli.
	5. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:
		1. smluvních pokut,
		2. ochrany Důvěrných informací,
		3. práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti,
		4. převodu majetkových práv k dílu,
		5. práva a povinnosti vyplývající z uzavřených dílčích smluv a
		6. ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.
1. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚŘEČNÁ
	1. Tato Smlouva, jednotlivé dílčí smlouvy, i veškeré právní vztahy z nich vyplývající, se řídí OZ.
	2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy i dílčích smluv v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění zajistí Objednatel.
	3. Dodavatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ani bez takového souhlasu jednostranně započíst své pohledávky za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou.
	4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za Dodavatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce Dodavatele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné.
	5. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Smluvní strany konstatují, že nebudou tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.
	6. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
	7. Ukáže-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak se to nedotýká ostatních částí této Smlouvy, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh takového ustanovení.
	8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace plnění

Příloha č. 2 Ceník

Příloha č. 3 Návrh technického řešení Dodavatele

* 1. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že tato Smlouva bude podepisována elektronicky, obdrží každá smluvní strana elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Dodavatel**V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ......................................................................... | ......................................................................... |
|  |  |
|  | ......................................................................... |

# Příloha č. 1 Specifikace plnění

# DODÁVKA SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ

# Obecné požadavky na senzorické řešení

* 1. Senzorickým řešením (dále též „SR“) se rozumí takové zařízení, které po instalaci do odpadové nádoby primárně měří hladinu zaplněnosti v pravidelných intervalech a prostřednictvím komunikační sítě zasílá informace do softwarové aplikace Objednatele Golemio BI, kde jsou data dále ukládána, zpracovávána a vizualizována. SR bude v souladu s technickými požadavky uvedenými v nařízení vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, v platném znění nebo dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES, což bude deklarováno označením CE dle uvedených právních předpisů přímo na SR.
	2. SR umožnuje připojení minimálně do jedné komunikační (datové) sítě, kterou lze nastavit vzdáleně (prostřednictvím Bluetooth) na místě instalace (on-site). Nastavení komunikační sítě na místě instalace (on-site) může být realizováno i jinou bezdrátovou technologií, na základě přímého propojení SR a zařízení k nastavení. Toto zařízení musí být běžně komerčně dostupné (např. notebook, mobilní telefon, tablet atp.) a nastavení nesmí generovat dodatečné náklady na propojení SR a tohoto zařízení. Dodatečným nákladem je pro tento účel míněn jakýkoliv jiný náklad než náklad na dopravu a práci osoby, která úkon provádí.
	3. Funkčnost je zajištěna za běžných klimatických a teplotních podmínek, které lze na území hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) očekávat dle posledních 36 měsíců.
	4. Minimální měřící rozsah (výška mezi SR a dnem nádoby/odpadem): 5–250 cm.
	5. Nastavitelná četnost měření v rámci celého dne (24 hod) s výchozím nastavením: 8 měření za den, s počátkem od 5:30 (± 15 minut) každých cca 150 minut.
	6. Detekce výsypu/svozu nádob s minimální přesností 90 %.
	7. Detekce aktuální teploty v odpadové nádobě s okamžitou online (email) notifikací v případě podezření na požár (při dosažení teploty nad 70 °C).
	8. Napájení prostřednictvím baterie (tzn. nezávislé napájení) s minimální životností 36 měsíců. Tato životnost musí být garantována pro frekvenci zasílání minimálně 8 zpráv za den. Musí být zaručena možnost snadné výměny baterie na místě instalace.
	9. Minimální záruka za jakost SR je 36 měsíců od podpisu akceptačního protokolu ze strany Objednatele. V rámci záruky za jakost se Dodavatel zavazuje, že si SR zachová vlastnosti stanovené v této Specifikaci. Dodavatel bere na vědomí, že SR budou instalovány v odpadových nádobách, a je tudíž v rámci poskytnutí záruky za jakost SR povinen provádět záruční opravy v místě instalace SR. Dodavatel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od okamžiku doručení oznámení o vadě SR Dodavateli. V případě, že Dodavatel ve stanovené lhůtě vadu neodstraní, je povinen nahradit původní SR novým, funkčním SR. V případě nutnosti výměny některé ze součástí SR, je dodavatel povinen tuto součást nahradit novou součástí, stejných nebo lepších parametrů.
	10. Certifikace na stupeň krytí minimálně IP69.
	11. SR se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, provedení těla/krytu z recyklovatelných materiálů.
	12. Maximální velikost: 15 cm x 15 cm x 15 cm (délka x šířka x výška).
	13. Maximální váha SR: 300 g (včetně baterie).
	14. SR umožňuje vzdálenou správu mj. pro autentizaci/zprovoznění senzoru v síti bez nutnosti správy pomocí přímého napojení kabelem.
	15. SR musí umožňovat instalaci tak, aby SR nebyl umístěn v přímé dráze padajícího odpadu a zároveň, aby nedocházelo k jeho zachytávání na SR.
	16. SR umožňuje instalaci (za dodržení stanovených požadavků na SR a jeho provoz) minimálně do:
	17. podzemní odpadová nádoba typu Schaffer Europa, objem 3000 l;
	18. podzemní odpadová nádoba typu Schaffer Europa půlený, objem 1500 l + 1500 l;
	19. podzemní odpadová nádoba typu Bammens Memphis, objem 3000 l;
	20. nadzemní odpadová nádoba se spodním výsypem (dále jen „SV“):
		1. Meva-Tec 1100 L mini H – SV;
		2. Meva-Tec 1100 L mini H – SV;
		3. 1500 L M 1,5 – SV;
		4. 2150 L Reflex – SV;
		5. 2500 L Reflex – SV;
		6. 3200 L Reflex – SV;
		7. 3200 L Schaffer – SV;
		8. 3300 L GFA DUO – SV;
		9. 3350 L Atomium Reflex – SV;
	21. konstrukčně obdobných odpadových nádob jako a. až d.
	22. Součástí SR je baterie a další hmotné součásti nutné k jeho zprovoznění a připojení do komunikační sítě.

# Obecné požadavky na přesnost měření hladiny odpadu

* 1. SR primárně určené do nádob, které jsou osazeny anti-hlukovým systémem. Přesnost měření je dána tabulkou níže.

*Anti-hlukovým systémem se rozumí systém zpravidla 3 řetězů ve dvou až třech řadách, které jsou v nádobě instalovány napříč (šířka řetězů je max 2,5 cm a rozestup min 30 cm) jehož funkcí je tlumení padajícího odpadu uvnitř nádoby. Tento systém zpravidla brání SR v měření hladiny odpadu a ztěžuje tak přesné měření v celé hloubce nádoby.*

* 1. Přesnost měření v rámci stanoveného minimálního měřícího rozsahu je závislá na vzdálenosti anti-hlukového systému od SR a její minimální hodnoty jsou stanoveny následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Vzdálenost anti-hlukového systému od SR [cm] | Minimální přesnost měření SR |
| Do 50 | negarantovaná |
| 51-100 | 50 % |
| 101-150 | 80 % |
| více než 151 | 90 % |

# SLUŽBA PROVOZU SENZORICKÝCH ŘEŠENÍ

# Požadavky na provoz senzorických řešení

* 1. Zajištění přenosu dat přes API do softwarové aplikace Objednatele vč. softwarové licence k rozhraní pro přenos dat ze SR do komunikační (datové) sítě.
	2. Dostupnost API rozhraní minimálně 99,5 % za kalendářní měsíc.
	3. Zpracování, ukládání, zasílání dat, vč. reportingu.
	4. Záloha provozních dat (v případě post processingu/vyhlazování dat i záloha „raw“ dat) po celou dobu poskytování služby provozu senzorických řešení s možností celkové migrace dat na žádost Objednatele kdykoliv a za jakékoliv sledované období realizace.
	5. V případě podezření na vadu SR v rámci trvání záruky SR, je Objednatel oprávněn vyžádat od Dodavatele provedení vzdálené analýzy vady SR, a to v maximálním množství 5 % z celkového počtu provozovaných SR za jeden kalendářní měsíc. Dodavatel je takovou analýzu povinen provést a doručit její výsledek Objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele Dodavateli.
	6. Senzorické měření proběhne minimálně 8krát za den (v časech: 5:30, 8:00, 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 a 23:00 (± 15 minut).
	7. Dodavatelem garantovaná souhrnná spolehlivost zasílání dat z provozovaných SR bude minimálně 90 %. Souhrnná spolehlivost je vyjádřena procentuálně jako poměr skutečného počtu zaslaných měření ze SR ku minimálnímu počtu měření SR v časech dle odst. 1.6 za období jednoho kalendářního měsíce.

$$Souhrnná spolehlivost[\%]=\frac{skutečný počet měření}{minimální počet měření}×100$$

V případě, že spolehlivost zasílání dat ze SR bude prokazatelně ovlivněna nedostatečným pokrytím či silou signálu komunikační sítě, bude tato skutečnost zohledněna při posouzení souhrnné spolehlivosti zasílání dat. V rozsahu odpovídajícím nedostatečnému pokrytí či síle signálu komunikační sítě nebude dané SR, resp. počty takto ovlivněných měření připadající na dané SR zohledněny při posouzení souhrnné spolehlivosti zasílání dat z provozovaných senzorických řešení.

# Požadavky na připojení do komunikační (datové) sítě

* 1. Připojení do komunikační/datové sítě musí být realizováno bezdrátově prostřednictvím LP WAN sítí (Low Power Wide Area Networks) v souladu s požadavky na frekvenci zasílání a životnost baterie SR.
	2. Veškerá datová komunikace a správa musí být realizována zabezpečenou formou.
	3. Dodavatel zajistí připojení SR do komunikační sítě s pokrytím na celém území HMP ve volném prostoru minimálně 99 % a zároveň s deep-indoor pokrytím na území HMP minimálně 93 %.

# Požadavky na webový portál

* 1. Webový portál musí být minimálně v českém a anglickém jazyce.
	2. V portále musí být možné zobrazit a editovat následující minimální parametry SR:
	+ adresa umístění SR včetně GPS souřadnic;
	+ druh komodity/typ odpadu;
	+ typ nádoby (viz. 1.15. v kapitole Dodávka senzorických řešení);
	+ výrobce nádoby;
	+ objem nádoby;
	+ hloubka nádoby (vzdálenost SR ode dna nádoby);
	+ vzdálenost řetězů od SR;
	+ unikátní ID nádoby;
	+ frekvence měření a zasílání dat;
	+ typ komunikační sítě;
	+ typ a model SR;
	1. Zobrazení informace o dnech a frekvenci svozů;
	2. Možnost exportu všech (výběr ze všech) zobrazovaných parametrů a informací ve formátech minimálně .csv, .xls
	3. Možnost základních filtrů sbíraných dat (např. datum, lokalita, komodita).
	4. Možnost zobrazení/vizualizace dat o naplněnosti nádob v grafech.
	5. Možnost zobrazení „raw“ dat v případě, že bude docházet k post processingu/vyhlazování dat.

# Požadavky na monitoring a reporting

* 1. Dodavatelem bude pravidelně prováděn soubor činností vedoucí ke sledování funkčnosti, stavu SR a všech souvisejících informací (zejména stav SR, stav komunikační sítě, dostupnost API rozhraní). Výstupem monitoringu budou denní a měsíční Reporty, dle níže uvedené specifikace.
	2. Obsahové náležitosti denního Reportu:
	+ seznam svozů, které neproběhly dle Objednatelem dodaného harmonogramu za předešlý den;
	+ seznam svozů, které proběhly dle Objednatelem dodaného harmonogramu za předešlý den;
	+ seznam SR, které neposlaly data déle než 24 hod;
	+ seznam SR, u kterých je podezření na vadu/anomálii včetně možného typu vady;
	+ seznam SR, u kterých se hladina zaplněnosti nezměnila o ± 5 % za posledních 48 hodin u odpadových nádob, kde je frekvence svozu odpadu vyšší nebo rovna 1x za 2 týdny;
	+ seznam SR, u kterých se hladina zaplněnosti nezměnila o ± 5 % za posledních 5 dnů u odpadových nádob, kde je frekvence svozu odpadu nižší než 1x za 2 týdny;
	+ seznam SR, jejichž naměřené hodnoty přesahují nastavenou hloubku nádoby o více než 10 cm.
	1. Obsahové náležitosti měsíčního Reportu:
	+ report stavu baterie všech SR. Seřazení SR vzestupně dle úrovně nabití;
	+ report o provedených záručních opravách a souvisejících plnění i s typem/způsobem vyřešení;
	+ nekonzistence dat, pro případy, že dojde ke změně struktury datového formátu na straně zdroje dat včetně převzatých dat (např. mezera navíc, či o mezeru méně apod.);
	1. Report o podezření na požár:
	+ Bezprostředně v okamžiku detekce zaslání reportu na kontaktní email.
	1. V rámci monitoringu a reportingu zajistí Dodavatel kontinuální evidenci (vč. fotodokumentace) všech provedených záručních oprav a souvisejících plnění v registru provedených servisních úkonů, který bude zřízen na straně Dodavatele a zpřístupněn Objednateli online formou sdíleného úložiště s příslušným adresářovým řazením.
	2. V rámci monitoringu a reportingu zajistí Dodavatel kontinuální evidenci všech požadovaných Reportů, uložených v registru uvedeném v předchozím bodě 4.5. s příslušným adresářovým řazením.

# Požadavky na data zpřístupněná přes API rozhraní

* 1. Dodavatel bude poskytovat senzorická data o svozu odpadu. Popisná data o odpadových nádobách (lokalita, komodita, typ nádoby atd.) jsou zpřístupněna Objednatelem Dodavateli prostřednictvím API (dokumentace viz <https://golemioapi.docs.apiary.io/#reference/waste/sorted-waste-stations>).
	2. Předání senzorických dat bude řešeno skrze zabezpečené REST API (ve formátu json).

Předávaná senzorická data jsou vždy vázaná na konkrétní odpadovou nádobu v konkrétní lokalitě (identifikovanou pomocí KSNKO ID), vazba odpadová nádoba - senzor je řešena na straně dodavatele, tedy včetně změny vazby odpadová nádoba - senzor v případě fyzické výměny senzoru. ID senzoru je v rámci API předáváno pro účely monitoringu životního cyklu zařízení a provádění servisních operací ze strany zákazníka.

* 1. V rámci provozu projektu Objednatel požaduje předávání senzorických dat z následujících oblastí:

### Informace o senzorech

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Typ | Popis | Poznámka | Příklad |
| vendor\_id | string | Unikátní ID nádoby v systému dodavatele |  | vendor\_29866 |
| ksnko\_id | int | Unikátní ID nádoby z KSNKO, ve kterém je SR instalováno |  | 15408 |
| sensor\_id | string | Unikátní ID fyzického sensoru (SR) aktuálně nainstalovaného v dané nádobě | Změní se v případě výměny senzoru v dané nádobě | cb0256ff13 |
| vendor | string | Identifikátor dodavatele |  | vendor |
| prediction | datetime | Předpokládaný čas zaplnění ze 75 % (aktuální pražský čas) |  | 2021-09-12 07:00:00 |
| installed\_at | datetime | Čas poslední instalace SR (aktuální pražský čas) |  | 2018-12-18 15:56:48 |
| installed\_by | string | Kdo je zodpovědný za instalaci SR |  | OICT |
| network | string | Identifikátor IOT mobilní sítě | SIGFOX, LORA, NBIOT, etc. | SIGFOX |
| bin\_depth | int | Hloubka nádoby od SR ke dnu (cm) | změří instalační tým na místě | 130 |
| has\_anti\_noise | bool | Má nádoba anti-hlukový systém („řetězy“)? |  | true |
| anti\_noise\_depth | int | Vzdálenost SR od nejbližšího anti-hlukového systému („řetězu“) v nádobě | změří instalační tým na místě | 50 |
| algorithm | string | Identifikátor výpočetního algoritmu | Pouze pokud je známý | Standard |
| schedule | string | Plánované časy zasílání measurements |  | 3:00 7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 |
| sensor\_version | string | Verze SR | například konkrétní typ/generace | V1 |
| is\_sensitive\_to\_pickups | bool | Schopnost SR reagovat na svozy | senzorická detekce svozu | true |
| pickup\_sensor\_type | string | Konkrétní způsob detekce svozu | například gyroskopem/akcelerometrem/jiným čidlem | gyroskop |
| decrease\_threshold | int | Minimální změna hladiny pro detekci svozu (pp.) |  | 25 |
| pick\_min\_fill\_level | int | Minimální úroveň hladiny pro detekci svozu (pp.) |  | 30 |
| active | bool | SR je nainstalováno v místě instalace, je zprovozněno a připojeno do komunikační sítě  |  | true |
| bin\_brand | string | Značka a typ odpadové nádoby |  | Bammens Memphis |

### Informace o měřeních

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Typ | Popis | Poznámka | Příklad |
| vendor\_id | string | Unikátní ID nádoby v systému dodavatele |  | vendor\_29866 |
| ksnko\_id | int | KSNKO ID nádoby |  | 15408 |
| percent\_calculated | int | Procento zaplnění nádoby |  | 34 |
| is\_blocked | bool |  Detekce ucpání vhozového otvoru nádoby | Pokud SR poskytuje | false |
| temperature | int | Teplota ve °C |  | 18 |
| battery\_status | float | Status baterie (V) |  | 3,6 |
| measured\_at | datetime | Čas měření (aktuální pražský čas) |  | 2021-09-09 16:37:26 |
| saved\_at | datetime | Čas uložení do db (aktuální pražský čas) |  | 2021-09-09 16:38:00 |
| updated\_at | datetime | Čas poslední aktualizace měření (aktuální pražský čas) |  | 2021-09-09 16:45:15 |
| prediction\_bin\_full | datetime | Předpokládaný čas zaplnění ze 75 % (aktuální pražský čas) |  | 2021-09-09 16:45:15 |
| firealarm | bool | Podezření na požár v nádobě? |  | true |

### Informace o detekcích výsypu (variabilně lze zahrnout do informací o měřeních)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Typ | Popis | Poznámka | Příklad |
| vendor\_id | string | Unikátní ID nádoby v systému dodavatele |  | vendor\_29866 |
| ksnko\_id | int | KSNKO ID nádoby |  | 15408 |
| pick\_at | datetime | Čas svozu (aktuální pražský čas) |  | 2021-09-09 07:45:00 |
| percent\_before | int | Zaplněnost nádoby před svozem |  | 82 |
| percent\_now | int | Zaplněnost nádoby po svozu |  | 4 |
| event\_driven | bool | Je svoz zaznamenán detekcí? |  | true |

# SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ

# Požadavky na provedení instalace/deinstalace SR

* 1. Instalace SR musí být realizována tak, aby nedošlo k poškození nádoby a omezení její funkčnosti.
	2. Instalace musí být realizována bez nutnosti vyzvednutí a úplného vyprázdnění nádoby.
	3. Instalace bude realizována tak, aby SR nebylo v přímé dráze padajícího odpadu, a zároveň bude umístěn pod hranou nádoby tak, aby nedocházelo k zachytávání odpadu na SR.
	4. Instalace nesmí ovlivnit pravidelný svoz odpadu.
	5. SR, případně instalační sada (dále jen „IS“) pro umístění SR v nádobě musí být k nádobě připevněna tak, aby se předešlo ztrátě SR, tzn. min. 3 nýty/šrouby mezi nádobou a SR. Případně 3 nýty/šrouby mezi nádobou a instalační sadou nesoucí SR, přičemž SR je k instalační sadě připevněn maximálním možným počtem nýtů/šroubů (minimálně 4 nýty/šrouby). Další požadavky na IS viz sekce *2 Požadavky na instalační sadu*.
	6. SR musí být umístěno identifikačním štítkem směrem k otvoru/přístupu do nádoby pro snadnější identifikaci a servis SR.
	7. Minimální záruka za jakost na provedení instalace je 36 měsíců od podpisu akceptačního protokolu ze strany Objednatele. V rámci záruky za jakost se Dodavatel zavazuje, že provedení instalace bude způsobilé plnit svůj účel. Dodavatel bere na vědomí, že instalace bude provedena v odpadových nádobách a je tudíž v rámci poskytnutí záruky za jakost SR povinen provádět záruční opravy v místě instalace SR. Dodavatel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od okamžiku doručení oznámení o vadě instalace Dodavateli. V případě, že Dodavatel ve stanovené lhůtě vadu neodstraní, je povinen provést instalaci znovu.



Obrázek 1 - Ukázka instalace SR dle požadavků Objednatele

* 1. Pro úkony instalace/deinstalace na místě musí být zajištěn přístup k SR. Pokud nebude možné se k SR dostat i přes vynaložení přiměřeného úsilí (například odhrnutí či „sešlápnutí“ odpadu, který sahá až těsně na úroveň SR, v rámci nádoby), například z důvodu rozbitých servisních dvířek, nebo přeplnění nádoby s odpadem, je doba plnění automaticky prodloužena o dobu, od nahlášení nemožnosti přístupu k SR Objednateli (s doloženou fotodokumentací) do zajištění zpřístupnění SR Objednatelem. O tomto stavu bude Objednatel informován prostřednictvím kontaktního emailu.
	2. Součástí úkonu instalace jsou veškeré činnosti spojené se zprovozněním SR a připojením SR do komunikační sítě.
	3. V rámci instalace Dodavatel zajistí informaci o objemu nádoby, vzdálenosti SR ke dnu nádoby (měřená maximální vzdálenost) a tyto informace zavede do svého systému/portálu/databáze za účelem distribuce těchto informací přes API rozhraní Objednateli.
	4. U nádob s anti-hlukovým systémem musí být SR umístěn vždy tak, aby se minimalizoval vliv tohoto systému na měření.

# Požadavky na instalační sadu

* 1. Požadavky na instalační sadu (dále jen „IS“):
* IS nesmí ovlivnit funkci senzoru.
* IS musí být upevněna tak, aby nedocházelo k viklání, pružení, ohybu či prasknutí.
* IS musí mít dostatečnou tuhost, tzn., nesmí dojít k ohnutí či pohybu instalační sady, resp. SR.
* Instalace IS musí být realizována tak, aby nedošlo k poškození nádoby a omezení její funkčnosti.
* Instalace IS nesmí vést k poškození odpadové nádoby s výjimkou samotných otvorů
pro šrouby/nýty.
* Instalace IS musí být provedena takovým způsobem, aby nedocházelo k zachytávání odpadu o IS/SR vedoucí k zakrytí SR (např. igelitové pytlíky, či papírové útržky aj. o hrany IS/SR apod.).

# Požadavky na náhradní baterii pro SR

* 1. Náhradní baterie musí splňovat požadavky a parametry původního zdroje napájení, a zároveň musí být se SR plně kompatibilní.
	2. Náhradní baterie nesmí negativně ovlivňovat funkci SR, např. s ohledem na jeho výdrž, konektivitu a spolehlivost získávání senzorických dat.

# Požadavky na školení

* 1. Školení minimálně v takovém rozsahu, aby Dodavatel Objednateli předal veškeré informace nutné pro vykonávání činností spojených s instalací/deinstalací, zprovozněním a správou SR. Primárně se jedná o:
	+ instalaci/deinstalaci SR (postupy, instalační materiál apod.) v souladu s požadavky dle bodu *1. Požadavky na provedení instalace/deinstalace SR*;
	+ konfigurace SR a založení do všech systémů nutných pro zajištění provozu SR;

* + výběr vhodného typu a připojení do komunikační sítě;
	+ pravidelná údržba;
	+ servisní úkony (opravy/výměna baterie apod.);
	+ případně další úkony spojené s instalací/deinstalací, správou a provozem SR;
	+ praktická ukázka všech výše popsaných bodů;
	1. Minimální rozsah školení je 8 hodin.
	2. Prostory ke školení se zavazuje zajistit Objednatel. Výstupem školení bude prezenční listina podepsaná všemi účastníky školení.
	3. Nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním daného školení, doručí Dodavatel Objednateli školící materiály v elektronické editovatelné podobě. Objednatel je oprávněn vznést k obsahu školících materiálů připomínky a Dodavatel je povinen tyto připomínky bez zbytečného odkladu vypořádat. V případě, že Objednatel neschválí z hlediska obsahové úplnosti školící materiály, nelze školení uskutečnit.

# Požadavky na výměnu baterie (úkon)

* 1. V rámci výměny baterie nesmí dojít k porušení či poškození SR.
	2. Výměna baterie musí být realizována bez nutnosti vyzvednutí a úplného vyprázdnění nádoby.
	3. Výměna baterie musí proběhnout bez poškození nádoby.
	4. Výměna baterie proběhne v místě instalace SR.
	5. Úkon výměny baterie nesmí ovlivnit pravidelný svoz odpadu.

# Požadavky na ekologickou likvidaci

* 1. Vyzvednutí SR v sídle Objednatele.
	2. Pokud bude součástí deinstalace SR požadavek na jeho ekologickou likvidaci, proběhne jeho vyzvednutí současně s úkonem deinstalace na území HMP.
	3. Dodavatel předá Objednateli doklad o provedení ekologické likvidace SR.