Příloha č. 2

Závazný vzor smlouvy

SMLOUVA O poskytování tokenizačních a souvisejících služeB

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7

IČO: 027 95 281

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 5920172/0800

zastoupený: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedkyní představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL],

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Poskytovatel“)

číslo smlouvy Poskytovatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že:

    - je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a

    - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Poskytovatel prohlašuje, že:

    - je právnickou osobou řádně založenou a existující podle [DOPLNÍ DODAVATEL] právního řádu,

    - je držitelem certifikace Payment Card Industry Data Security Standard Level 1 (dále jen „PCI DSS“) a bude tuto svoji certifikaci udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy,

    - splňuje veškeré ostatní podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

    - ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

Objednatel oznámil dne 20.10.2017 oznámením otevřeného řízení svůj záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Poskytování tokenizačního řešení pro bezkontaktní platby v rámci Multikanálového odbavovacího systému“, ev. č. Z2017-029318 (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Poskytovatele v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ.

ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří volnou přílohu Smlouvy jako její Příloha č. 7 (dále jen „Zadávací dokumentace“), tj. umožnění elektronických plateb jízdného prostřednictvím bankovních platebních karet a dalších karet v prostředí elektronického Funkcionalitau plateb a odbavení cestujících (dále jen „Funkcionalita“) v rámci Multikanálového odbavovacího systému (dále jen „MOS“), a poskytování Služeb tokenizace vč. údržby, provozu, správy a rozvoje této Funkcionality; to vše v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou. Veškeré služby dle této Smlouvy jsou dále označeny jako „Služby“.

Objednatel požaduje zajistit Služby, a to s využitím stávajících technických prostředků ve vlastnictví Objednatele a smluvních dopravců PID (dále je „Dopravci“), k jejichž využití je Objednatel oprávněn.

Pro účely zajištění Služeb blíže definovaných dále v této Smlouvě uzavře Poskytovatel s třetí osobou (tzv. acquirer), která nabízí rovněž poskytování služeb souvisejících s realizací plateb zboží a služeb platebními kartami alespoň obchodních značek MasterCard a zároveň VISA (dále jen „Acquirer“), případně tyto služby poskytovat samostatně, je-li Poskytovatel Acquirerem, smlouvu, a to za účelem autorizace bankovních platebních karet obchodních značek MasterCard a zároveň VISA.

Pro účely zajištění Služeb blíže definovaných dále v této Smlouvě dále Poskytovatel zajistí pronájem a údržbu registračních terminálů s PCI-DSS certifikací, umožňujících příjem identifikačních údajů spojených s příslušnou platební kartou, jakožto jednoho z nezbytných technických prostředků pro naplnění účelu této Smlouvy (dále jen „Zařízení“).

Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

    - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

    - v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,

    - Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat pro Objednatele Služby, které spočívají v (ve):

    - zavedení Funkcionality potřebného pro poskytování služeb tokenizace v prostředí Poskytovatele (dále jen „Inicializace“) dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „Technická specifikace“). Základní parametry Funkcionality jsou uvedeny v Technické specifikaci. Inicializace bude provedena včetně zajištění interakce se zdroji dat Objednatele či Objednatelem určených třetích osob;

    - poskytování služeb nezbytných pro provoz Funkcionality v rozsahu a způsobem popsaným v této Smlouvě a v Technické specifikaci (dále jen „Průběžné Služby“), přičemž Poskytovatel bere na vědomí, že součástí těchto Průběžných Služeb je řádné poskytování součinnosti při integraci případných dalších systémů Objednatele. Rozsah Průběžných Služeb je uveden v Technické specifikaci;

    - poskytování rozvoje a úprav Funkcionality spočívající zejména v realizaci konzultací a dalších činností, mj. v rámci součinnosti a podpory Objednatele při plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle požadavků Objednatele po celou dobu účinnosti Smlouvy a na základě změnových požadavků Objednatele učiněných postupem podle této Smlouvy (dále jen „Rozvoj“).

Poskytovatel dále bere na vědomí, že na základě plnění této Smlouvy může získat přístup k osobním údajům uživatelů evidovaných v MOS. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uživatelů MOS, a to dle podmínek stanovených v čl. 14 této Smlouvy.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli při plnění této Smlouvy v rozsahu, který je vymezen v Technické specifikaci, nezbytnou součinnost svoji a třetích stran, zejm. Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, příspěvkové organizace, Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti a Českých drah, a.s. Nedodržení termínů plnění stanovených touto Smlouvou z důvodu neposkytnutí součinnosti třetích stran nezakládá prodlení žádné ze Smluvních stran. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně stanovují, že v takovém případě Poskytovatel nemá nárok na žádnou úplatu nad rámec cenových podmínek sjednaných v čl. 10 této Smlouvy, ani na náhradu případné škody vzniklé neposkytnutím součinnosti třetích stran.

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas provedenou Inicializaci po dokončení Inicializace dle této Smlouvy a za řádně a včas poskytnuté Průběžné Služby a za řádně a včas provedený Rozvoj vždy po poskytnutí Průběžných Služeb a po akceptaci Rozvoje, to vše za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.

Poskytovatel se zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3 této Smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací (nebo kvalifikační) dokumentaci.

Poskytovatel se zavazuje poskytovate plnění dle této Smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy s výjimkou následujících činností spočívajících v provozní tokenizaci a registraci identifikátorů, poskytování zajištění klíčového hospodářství MOS, migraci tokenů ze stávajícího dopravního odbavovacího systému, předání dat při ukončení Smlouvy a implementační podpoře okolních systémů, které je Poskytovatel povinen realizovat samostatně, bez využití poddodavatelů. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Poskytovatel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při plnění této Smlouvy prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby plnil sám.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Poskytovatel se Smlouvou zavazuje poskytovat jednotlivé Služby dle harmonogramu plnění. Závazný harmonogram plnění dle této Smlouvy je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy a obsahuje závazné termíny plnění Služeb, které plně odpovídají závazným milníkům stanoveným v Zadávací dokumentaci (dále jen „Milníky“).

Místem plnění je sídlo Objednatele a dále jakékoliv místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování Průběžných Služeb dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn tato místa svým písemným oznámením specifikovat, a to nejpozději do 14 dnů před požadovaným datem zahájení poskytování Průběžných Služeb z tohoto místa.

Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, případně pokud to povaha plnění této Smlouvy vyžaduje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Průběžné Služby také vzdáleným přístupem.

ZPŮSOB PROVEDENÍ INICIALIZACE

Inicializace bude Poskytovatelem zahájena na základě doručení písemného pokynu Objednatele. Inicializaci je Poskytovatel povinen dokončit ve lhůtě stanovené závazným harmonogramem plnění dle této Smlouvy, který je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy.

Inicializace bude probíhat ve třech fázích, jejichž součástí jsou následující Služby:

    - Fáze 1 spočívající ve vytvoření Návrhu API pro front end a back-end MOS (Služba dle čl. 4.1 Technické specifikace);

    - Fáze 2 spočívající ve Vytvoření Funkcionality včetně souvisejících služeb a API (Služba dle čl. 4.2 Technické specifikace);

    - Fáze 3 spočívající v poskytování Služby Spouštění jednotlivých typů identifikátorů (Služba dle čl. 4.3 Technické specifikace).

Poskytovatel je povinen zahájit a dokončit plnění Fáze 1 Inicializace dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy.

Fáze 1 Inicializace je dokončena podpisem akceptačního protokolu, jemuž předchází posouzení souladu výstupu Poskytovatele s Technickou specifikací.

    - Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k výstupu do 20 pracovních dnů ode dne jejich doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k výstupu, zavazuje se Poskytovatel do 10 pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený výstupu předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odstavce i opakovaně.

    - V případě, že Objednatel nemá k výstupu připomínky ani výhrady, případně pokud má Objednatel výhrady směřujcí k vadám, které považuje za nebránící akceptaci, zavazuje se ve lhůtě 20 pracovních dnů od předložení výstupu k akceptaci tento výstup akceptovat a potvrdit o tom písemný předávací protokol.

    - Pokud výstup obsahuje vady, které Objednatel považuje za nebránící akceptaci, sdělí Objednatel své připomínky písemně Poskytovateli; pokud Objednatel takový výstup současně akceptuje, uvede své připomínky v předávacím protokolu. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.

    - Poskytovatel je povinen vypořádat připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu a neprodleně předložit příslušný výstup k opakované akceptaci dle této Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto odst. 5.4 Smlouvy. V případě, že se jedná o vypořádání připomínek k výstupu, který již byl akceptován, namísto předávacího protokolu strany potvrdí písemně, že připomínky byly vypořádány.

    - Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením výhrad nebo připomínek Objednatele k výstupu a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny pro akceptaci výstupu.

Poskytovatel je povinen zahájit plnění Fáze 2 Inicializace na základě doručení písemného pokynu Objednatele, nejdříve od prvního dne následujícího po dokončení Fáze 1 Inicializace. Poskytovatel je povinen dokončit plnění Fáze 2 Inicializace dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy.

Fáze 2 Inicializace je dokončena podpisem akceptačního protokolu, jemuž předchází oznámení Poskytovatele o připravenosti Funkcionality pro provoz a úspěšná demonstrace jeho funkčnosti Objednateli v souladu s Technickou specifikací. Akceptační protokol je Objednatel povinen podepsat nejpozději do 5 pracovních dnů od úspěšné demonstrace funkčnosti Funkcionality.

Fáze 3 Inicializace bude Poskytovatelem plněna na základě doručení písemného pokynu Objednatele, nejdříve od prvního dne následujícího po dokončení Fáze 2 Inicializace.

Služby, které jsou předmětem Fáze 3 Inicializace, bude Poskytovatel plnit vždy pouze ve vztahu k Objednatelem určenému typu identifikátoru. Objednatel je oprávněn udělit každý z pokynů k plnění těchto Služeb dle předchozí věty ve vztahu pouze k  jednomu typu identifikátorů dle Technické specifikace. Objednatel je povinen udělovat tyto pokyny tak, aby mezi závaznými termíny dokončení předmětných Služeb ve vztahu k určeným typům identifikátorů byl dodržen časový odstup nejméně dvou týdnů. V případě nedodržení tohoto časového odstupu Objednatelem platí, že závazný termín dokončení Fáze 3 Inicializace ve vztahu k typu identifikátoru, který byl předmětem později uděleného pokynu, je 2 týdny od závazného termínu dokončení Fáze 3 Inicializace ve vztahu k typu identifikátoru, který byl předmětem pokynu uděleného dříve, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

Poskytovatel je povinen dokončit plnění Fáze 3 Inicializace ve vztahu k určenému typu identifikátorů dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy.

Fáze 3 Inicializace ve vztahu k určenému typu identifikátorů je dokončena podpisem akceptačního protokolu, jemuž předchází úspěšná demonstrace funkčnosti Funkcionality pro daný typ identifikátoru Objednateli v souladu s Technickou specifikací. Akceptační protokol je Objednatel povinen podepsat nejpozději do 3 pracovních dnů od úspěšné demonstrace funkčnosti Funkcionality.

Pro vyloučení pochybností platí, že Objednatel není povinen poptat fázi 3 Inicializace ve vztahu ke všem typům identifikátorů dle Technické specifikace.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Průběžných Služeb na základě doručení písemného pokynu Objednatele, nejdříve od prvního dne následujícího po dokončení Fáze 3 Inicializace ve vztahu k prvnímu typu identifikátoru (Milník D1 dle harmonogramu).

Průběžné Služby se zavazuje Poskytovatel poskytovat i tehdy, došlo-li ke změně Funkcionality na základě realizace Rozvoje, přičemž takováto změna Funkcionality nemá vliv na cenu Průběžných Služeb, nedohodnou-li se strany jinak.

Součástí Průběžných Služeb jsou následující Služby dle Technické specifikace této Smlouvy:

    - Provozní tokenizace a registrace identifikátorů (Služba dle čl. 4.4 Technické specifikace), a to „s“ i „bez“ autorizace BPK);

    - Pronájem a údržba registračních terminálů (Služba dle čl. 4.5 Technické specifikace);

    - Klíčové hospodářství MOS (Služba dle čl. 4.6 Technické specifikace);

    - Podpora a údržba dodávaných Služeb (Služba dle čl. 4.7 Technické specifikace);

    - Jednotné kontaktní místo (Služba dle čl. 4.8 Technické specifikace).

Průběžné Služby budou poskytovány nepřetržitě až do data skončení účinnosti této Smlouvy podle odst. 19.1 této Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje:

    - poskytovat Průběžné Služby s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Poskytovatel do prodlení s povinností poskytovat Průběžných Služeb řádně bez zavinění Objednatele či v důsledku překážky vylučujících povinnost k náhradě škody škodu po dobu delší 10 pracovních dnů od prvního dne, kdy se Poskytovatel dostal do prodlení, je Objednatel oprávněn zajistit poskytování Průběžných Služeb  dle této Smlouvy po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou; v takovém případě nese náklady spojené s náhradním plněním Poskytovatel;

    - poskytovat Průběžné Služby v rozsahu a v kvalitě definované v jednotlivých Service Level Agreements (dále jen „SLA“) dle Technické specifikace, či v rozsahu a kvalitě obvyklé v případě, že daná dílčí Průběžná Služba nemá definované SLA.

Poskytovatelem budou vypracovány a Objednateli doručovány přehledné a kompletní výkazy a další informace relevantní pro poskytování Průběžných Služeb , a to formou písemné zprávy o poskytování Služeb (dále jen „Zpráva“), ze kterých bude jednoznačně zřejmé, jaký je počet transakcí v MOS realizovaných s využitím Funkcionality, jaký je průměrný počet karet evidovaných v MOS v daném kalendářním měsíci, jaký je průměrný počet provozovaných registračních terminálů v daném kalendářním měsíci, jaký je počet realizovaných autorizací realizovaných v daném kalendářním měsíci, zda byly Průběžné Služby poskytovány v kvalitě definované v jednotlivých SLA dle této Smlouvy, a není-li pro určitou Průběžnou Službu SLA definováno, zda splňuje specifikaci takovéto Průběžné Služby sjednanou v této Smlouvě.

Zprávy budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období 1 kalendářního měsíce (dále jen „Vyhodnocovací období“) a budou Objednateli doručeny nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období.

Zprávy podléhají schvalování Objednatelem. Nebyly-li Průběžné Služby poskytnuty řádně, bude Zpráva vyčíslovat příslušnou slevu z ceny Průběžných Služeb.

Ve vztahu k poskytování Průběžných Služeb se Poskytovatel dále zavazuje:

    - udržovat vlastní technické prostředky, jež slouží k poskytování Průběžných Služeb, ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz a zabezpečení garantované a dohodnuté kvality poskytovaných Průběžných Služeb dle Technické specifikace  a prostředky dle tohoto odstavce Smlouvy bezodkladně uzpůsobit případným vyšším nárokům na zajištění řádného provozu Funkcionality a poskytování Průběžných Služeb, které mohou nastat v průběhu trvání této Smlouvy v důsledku realizace Rozvoje;

    - přijmout potřebná technická a věcná opatření tak, aby byla zajištěna integrita, důvěrnost a dostupnost uložených dat v souladu s účelem této Smlouvy;

    - písemně oznámit Objednateli požadovaný termín a rozsah odstávky Funkcionality a též požadované termíny výluky Průběžných Služeb prováděné za účelem plánované údržby Funkcionality (dále jen jako „odstávka Funkcionality“), alespoň 1 týden předem. Odstávka Funkcionality je možná pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje, že svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat. Pokud nebude souhlas udělen ve vztahu ke konkrétnímu termínu, není Poskytovatel oprávněn takovouto odstávku Funkcionality provést a Objednatel je povinen bezodkladně navrhnout nový termín pro provedení údržby Funkcionality. Takto sjednaná doba odstávky Funkcionality se nezapočítává do procentuální dostupnosti Průběžné Služby. Další podmínky doby odstávky Funkcionality jsou upraveny v Technické specifikaci.

    - Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o neplánovaném výpadku Průběžných Služeb, a to do 15 minut od okamžiku, kdy neplánovaný výpadek Poskytovatel identifikuje. Informaci zašle elektronickou poštou, telefonicky a jako SMS zprávu na mobilní telefony oprávněných osob ve věcech technických. Stejným způsobem bude Poskytovatel informovat Objednatele o ukončení neplánovaného výpadku, a to do 30 minut od ukončení neplánovaného výpadku.

Poskytovatel není oprávněn poskytnout databázi PAN subjektu, který není PCI-DSS level 1 certifikován.

Poskytovatel bere na vědomí, že Funkcionalita se může stát součástí kritické informační infrastruktury ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je Poskytovatel povinen provádět veškeré nezbytné činnosti, které z takového statusu Funkcionality vyplývají, přičemž cena za tyto činnosti je již zahrnuta v ceně Průběžných Služeb.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu „Pronájem a údržba registračních terminálů“ (Služba dle čl. 4.5 Technické specifikace) dle následujícího postupu:

    - Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy, nejdříve však po dokončení Milníku B2 dle harmonogramu, formou písemného pokynu zadat požadavek na instalaci registračních terminálů (pro účely této Smlouvy dále též jako „zařízení“), přičemž písemný pokyn musí obsahovat:

      - počet zařízení, jejichž instalace je požadována;

      - požadovaný termín dokončení instalace;

      - identifikaci lokalit, v nichž budou zařízení instalována.

    - V reakci na přijatý písemný pokyn je Poskytovatel povinen do 3 pracovních dnů pokyn akceptovat, nebo sdělit Objednateli vady pokynu bránící Poskytovateli pokyn splnit, přičemž nevyjádří-li se Poskytovatel do uplynutí této lhůty, považuje se pokyn za akceptovaný. Vadou dle tohoto odst. 6.13 je neurčitost zadání, kterou není Poskytovatel schopen technicky překonat; vadou pokynu také je, pokud obsahuje kratší termín dokončení instalace, než je stanovenou touto Smlouvou, přičemž v takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné vady pokynu, které budou řádně specifikované Poskytovatelem a pokyn opětovně předložit Poskytovateli. Neodstraní-li Objednatel vady pokynu, je Poskytovatel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svůj pokyn bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.

    - Nedohodnou-li se strany výslovně jinak, je Poskytovatel povinen dokončit instalaci zařízení v následujících termínech:

      - do 15 dnů od akceptace pokynu v případě, že je předmětem instalace nejvýše 10 ks zařízení;

      - do 30 dnů od akceptace pokynu v případě, že je předmětem instalace více než 10 ks zařízení.

    - V případě, že je před závazným termínem splnění pokynu k instalaci zařízení doručen Poskytovateli další pokyn, kterým dojde k překročení některého z limitů počtů zařízení dle odst. 6.12.3 této Smlouvy, platí pro druhý uvedený pokyn a pro pokyny následující, které mají být plněny v období, kdy má být dokončena instalace zařízení na základě pokynu prvního, termín odpovídající celkovému počtu zařízení, jejichž instalace má být realizována v překrývajících se obdobích.

    - Pro výklad pokynů k instalaci zařízení se použije tato Smlouva subsidiárně.

    - V případě, že byl instalován maximální počet zařízení podle této Smlouvy, nebo pokud by realizací pokynu k instalaci zařízení byl tento rozsah překročen, je Poskytovatel povinen pokyn odmítnout, a je povinen o tom Objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů písemně informovat.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ROZVOJE

Rozvoj bude Objednatelem objednáván dle následujícího postupu:

    - Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou zadání změnového požadavku písemně zadat Poskytovateli plnění Rozvoje (dále jen „Zadání změnového požadavku“) a Poskytovatel je povinen dle Zadání změnového požadavku nabídnout plnění, přičemž toto Zadání změnového požadavku musí obsahovat:

      - konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno;

      - termín dodání plnění;

      - Objednatelem předpokládaný rozsah plnění, případně cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě (zejména dle počtu objednaných ČD).

V reakci na přijaté Zadání změnového požadavku Objednatele je Poskytovatel povinen do 10 pracovních dnů doručit Objednateli písemné upřesnění realizace formou analýzy Zadání změnového požadavku jakožto návrh konkrétního dílčího plnění (dále jen „Analýza změnového požadavku“), nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání změnového požadavku bránící Poskytovateli Analýzu změnového požadavku vypracovat. Vadou dle tohoto odst. 7.2 je zejména neurčitost zadání, kterou není Poskytovatel schopen technicky překonat; vadou Zadání změnového požadavku také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž v takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné vady Zadání změnového požadavku, které budou řádně specifikované Poskytovatelem a Zadání změnového požadavku opětovně předložit Poskytovateli. Neodstraní-li Objednatel vady v Zadání změnového požadavku, je Poskytovatel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svoje Zadání změnového požadavku bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.

Analýza změnového požadavku musí přinejmenším obsahovat:

    - dostatečně podrobný popis požadovaného plnění včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií obsažených Technické specifikaci nebo stanovených Poskytovatelem (odpovídá-li to povaze plnění); alternativně může být v  Analýze změnového požadavku uvedeno, že tato část řešení bude blíže konkretizována v rámci realizace plnění ve stanovené lhůtě za součinnosti obou stran, přičemž finální podrobný popis realizace plnění včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií bude dodatečně odsouhlasen Objednatelem;

    - požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění;

    - dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace plnění definující přinejmenším termín nasazení dílčího plnění do testovacího prostředí a nejzazší termín nasazení do produkčního prostředí; harmonogram musí respektovat v Zadání změnového požadavku určený termín plnění, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Poskytovatel tuto skutečnost v Analýze změnového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný;

    - vymezení odpovědných zástupců Poskytovatele a případných třetích stran podílejících se na realizaci plnění;

    - konečnou cenu za realizaci plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě; stanovená cena musí respektovat v Zadání změnového požadavku stanovený rozsah pracnosti, ledaže by tento rozsah byl nepřiměřeně nízký a Poskytovatel tuto skutečnost v Analýze změnového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejnižšího rozsahu pracnosti, v rámci kterého je realizace plnění proveditelná.

V případě, že Objednatel souhlasí s navrženou Analýzou změnového požadavku, bude Poskytovatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Poskytovatelem předloženou Analýzu změnového požadavku odmítnout, nebo se k ní nevyjádřit, nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Poskytovateli. Objednatel je oprávněn v Zadání změnového požadavku uvést, že v případě, že se k Analýze změnového požadavku navržené Poskytovatelem na základě Zadání změnového požadavku nevyjádří do uplynutí určité lhůty, považuje se Analýza změnového požadavku za odsouhlasenou.

V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Analýzy změnového požadavku, je Poskytovatel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst. 7.2 této Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje realizovat jakékoliv Zadání změnového požadavku nebo požadavek vznesený Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

Zadání změnového požadavku se stává součástí odsouhlasené Analýzy změnového požadavku v rozsahu, v jakém ustanovením Analýzy změnového požadavku neodporuje, a pro výklad ustanovení Analýzy změnového požadavku se použije společně s touto Smlouvou subsidiárně.

V případě, že byl dosažen maximální rozsah Rozvoje podle této Smlouvy, nebo pokud by realizací Zadání změnového požadavku byl tento rozsah překročen, je Poskytovatel povinen Zadání změnového požadavku odmítnout, a je povinen o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů písemně informovat.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání této Smlouvy povinen poptat žádný Rozvoj.

EXIT

Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulé a řádné náhrady Funkcionality Funkcionalitou nového poskytovatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti této Smlouvy (dále jen „Exit“). Součástí Exitu je i poskytnutí Služby „Předání dat při ukončení smlouvy“ a demontáž a odvoz veškerých instalovaných zařízení. V rámci Exitu je Poskytovatel údaje související s plněním této Smlouvy, které dle právních předpisů a relevantních norem nesmí předat Objednateli, povinen předat Objednatelem pověřenému novému poskytovateli disponujícímu potřebnou certifikací. Poskytovatel má povinnost tyto údaje uchovávat nejdéle po dobu 5 let od ukončení účinnosti této Smlouvy.

Za tímto účelem se Poskytovatel zavazuje ve lhůtách dle odst. 8.3 Smlouvy  vypracovat na základě pokynu Objednatele dokumentaci vymezující postup provedení Exitu (dále jen „Exitový plán“), a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání této Smlouvy, a to nejméně 1 rok po jejím ukončení.

Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Exitového plánu nejdříve 1 rok před řádným ukončením účinnosti této Smlouvy, kdykoli spolu s odstoupením Objednatele od této Smlouvy, nebo i po odstoupení Poskytovatele od této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vypracovat Exitový plán a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do 1 měsíce od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel jinak. Vypracováním Exitového plánu se rozumí jeho schválení Objednatelem v souladu s odst. 1 této Smlouvy.

DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Při zpracování platebních karet obchodních značek MasterCard a Visa je Poskytovatel povinen dodržovat veškeré standardy a postupy vyžadované těmito společnostmi. Akceptace musí být prováděna s využitím protokolu 3DSecure v aktuálně požadované verzi.

Poskytovatel je pro sebe a své případné poddodavatele povinen zajistit veškeré certifikace, licence či jiná oprávnění, zejména od kartových společností a regulatorních orgánů České republiky či země svého sídla, a to pro všechna poskytovaná plnění.

Poskytovatel je povinen zajistit účast svého Projektového manažera ve smyslu Přílohy č. 3 této Smlouvy na jednáních projektového týmu Objednatele, která budou probíhat během Inicializace, testování a ověřovacího provozu, a to zpravidla jednou týdně. Poskytovatel je povinen zajistit účast Projektového manažera či jeho zástupce na všech těchto jednáních, přičemž účast Projektového manažera musí pokrývat alespoň 70 % těchto jednání.

Poskytovatel se dále zavazuje:

    - udržovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy v platnosti svoji certifikaci PCI DSS;

    - nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli originál či ověřenou kopii příslušného certifikátu PCI DSS;

    - poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním délky trvání akceptační procedury;

    - poskytovat plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Poskytovatel do prodlení se svým plněním bez toho, aby to způsobil Objednatel či překážky vylučující povinnost k náhradě škody po dobu delší než 30 dnů, je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou; v takovém případě se Poskytovatel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním;

    - upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;

    - neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;

    - upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;

    - i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;

    - postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“;

    - v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné poskytování Služeb, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém jazyce (případně slovenském, nebo za využití překladatele do českého jazyka);

    - informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;

    - zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele obeznámil;

    - chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;

    - upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Služeb za účelem jejich lepšího využívání pro jejich účel;

    - upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.

Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 100.000.000,- Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy je Poskytovatel povinen předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy nebo pojistky do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do 1 měsíce po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.

Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatelem veškerou požadovanou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely provázání Funkcionality s dalšími informačními systémy užívanými nebo provozovanými Objednatelem či třetími osobami určenými Objednatelem, a to i ve formě vypracování rozboru dopadů Funkcionality či jejích změn na další informační systémy a prostředí Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že cena takovéhoto plnění je zahrnuta v ceně Průběžných Služeb podle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v této souvislosti nevznikne Poskytovateli nárok na dodatečné finanční plnění ze strany Objednatele.

Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění povinností Objednatele dle § 219 ZZVZ, zejména, nikoli však výlučně:

    - nejpozději do 15. března následujícího kalendářního roku informaci o ceně uhrazené za plnění dle této Smlouvy v předchozím kalendářním roce plnění Smlouvy.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Inicializace a její hrazení

    - Celková cena Inicializace je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provedení Inicializace. Cena za Inicializaci je stanovena max. ve výši 25 % z celkové nabídkové ceny dle nabídky Poskytovatele na Veřejnou zakázku.

    - Cena za fázi 1 Inicializace je stanovena max. ve výši 10 % z celkové nabídkové ceny za Inicializaci dle nabídky Poskytovatele na Veřejnou zakázku. Cena za fázi 2 Inicializace je stanovena max. ve výši 50 % z celkové nabídkové ceny za Inicializaci dle nabídky Poskytovatele na Veřejnou zakázku.

    - Cena za fázi 3 Inicializace ve vztahu k typu identifikátoru Lítačka je stanovena max. ve výši 20 % z celkové nabídkové ceny za fázi 3 Inicializace dle nabídky Poskytovatele na Veřejnou zakázku. Cena za fázi 3 Inicializace ve vztahu k typu identifikátoru bezkontaktní platební karty je stanovena max. ve výši 20 % z celkové nabídkové ceny za fázi 3 Inicializace dle nabídky Poskytovatele na Veřejnou zakázku.

    - Cena za příslušnou fázi Inicializace bude zaplacena po dokončení příslušné fáze Inicializace (dle harmonogramu obsaženého v Příloze č. 6 Smlouvy), a to na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) řádně vystaveného Poskytovatelem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Poskytovatel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než po úspěšném provedení všech akceptačních procedur. Přílohou faktury musí být vždy příslušné protokoly vztahující se k akceptovanému dokončení příslušné fáze Inicializace. Poskytovateli nebudou Objednatelem poskytovány žádné zálohy.

Cena Průběžných Služeb a její hrazení

    - Cena Průběžných Služeb je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Tato cena se skládá z:

      - fixní složky, kterou představuje paušální platba za Služby:

- Provozní tokenizace a registrace identifikátorů (bez autorizací BPK) (Služba dle čl. 4.4 Technické specifikace);

- Klíčové hospodářství MOS (Služba dle čl. 4.6 Technické specifikace);

- Podpora a údržba dodávaných služeb (Služba dle čl. 4.7 Technické specifikace); a

- Jednotné kontaktní místo (Služba dle čl. 4.8 Technické specifikace);

- a

      - variabilní složky, kterou představují platby za Služby:

- Provozní tokenizace a registrace identifikátorů (autorizace BPK) (Služba dle čl. 4.4 Technické specifikace), a to podle počtu provedených autorizací BPK v daném kalendářním měsíci; a

- Pronájem a údržba registračních terminálů (Služba dle čl. 4.5 Technické specifikace), a to podle počtu provozovaných zařízení v daném kalendářním měsíci.

    - Cena Průběžných Služeb bude stanovena vždy na daný kalendářní měsíc dle principů dle odst. 10.2.1 této Smlouvy dle Objednatelem schválené Zprávy.

    - Cena Průběžných Služeb bude zaplacena vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly Průběžné Služby poskytovány, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje fakturu vystavit nejpozději do 5 pracovních dnů po schválení příslušné Zprávy. Přílohou faktury musí být kopie schválené Zprávy. V případě, že Průběžných Služby nebyly poskytovány po celý kalendářní měsíc (např. z důvodu jejich zahájení uprostřed měsíce apod.), náleží Poskytovateli alikvotní část měsíční ceny Průběžných Služeb. Obdobně se může cena Průběžných Služeb přiměřeně snížit, pokud dle příslušné Zprávy bude zřejmé, že Průběžné Služby nebyly poskytovány v celé dohodnuté šíři a rozsahu.

Cena Rozvoje a její hrazení

    - Cena Rozvoje je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Tato cena je pevná a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci poskytování Rozvoje za 1 ČD.

    - Cena za Rozvoj bude zaplacena vždy po akceptaci dílčího plnění Rozvoje způsobem dle čl. 7 Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a bude stanovena následovně:

      - Cena Rozvoje vychází ze součinu rozsahu poskytnutého plnění Poskytovatele vyjádřeného v ČD nebo jejich částech, a příslušné sazby za toto plnění.

      - Poskytovatel ve lhůtách stanovených ve schválené Analýze změnového požadavku předloží Objednateli spolu s fakturou výkaz plnění, jehož součástí bude seznam realizovaných prací, který bude obsahovat rozpis jednotlivých rolí dle člověkodnů při realizaci Rozvoje (dále jen „Výkaz plnění“).

      - Objednatel je povinen ve lhůtě splatnosti dané faktury přiložený Výkaz plnění schválit nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti.

      - Cena Rozvoje se může přiměřeně snížit, pokud dle příslušného Výkazu plnění bude zřejmé, že Rozvoj byl realizován s menší pracností.

Cena za poskytnutí Služeb exitu je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Tato cena je pevná a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle Smlouvy v rámci poskytování Služeb exitu. Smluvní strany sjednávají, že cena za poskytnutí Služeb exitu bude stanovena max. ve výši 5 % z celkové nabídkové ceny uvedené Poskytovatelem v jeho nabídce na plnění Veřejné zakázky. Cena za Služby exitu bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem do 5 dnů ode dne akceptace dílčího plnění nebo řádného ukončení poskytování Služeb exitu podle této Smlouvy.

Platební podmínky

    - Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Poskytovatel odešle fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury.

    - Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

    - Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

    - Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.

    - V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

    - Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.

    - Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

Zařízení zůstávají po celou dobu účinnosti této Smlouvy ve vlastnictví Poskytovatele či třetí strany a nejsou převáděny do vlastnictví Objednatele.

Šifrovací klíče, algoritmy a návrh API přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem jejich vytvoření.

Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.

Objednatel je oprávněn veškeré výstupy Služeb dle této Smlouvy považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen „autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek.

    - Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle odst. 11.4.2 této Smlouvy užívat toto autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího výsledky Služeb dle této Smlouvy a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit. Licence k autorskému dílu je poskytována jako neomezená nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít.

    - Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle odst. 11.4.1 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem akceptace výsledku Služeb dle této Smlouvy, která příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti výsledku Služeb dle této Smlouvy.

    - Udělení licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.

    - Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Služeb dle této Smlouvy dle čl. 10 této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

    - Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.

Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence (či podlicence) k autorským dílům je zahrnuta v ceně Služeb dle této Smlouvy. Poskytovatel je vždy povinen zajistit poskytnutí licence dle podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým autorským dílům.

INCIDENTY A JEJICH ŘEŠENÍ

Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:

    - Poskytovatel zahájí řešení odstranění incidentu kategorie A, tj. incidentu, kdy je zcela nebo podstatným způsobem znemožněn provoz Funkcionality, okamžitě po jeho nahlášení Objednatelem či zjištění Poskytovatelem, s tím, že incident do 2 hodin od jeho nahlášení či zjištění vyřeší nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,

    - Poskytovatel zahájí řešení odstranění incidentu kategorie B, tj. incidentu, který nebrání provozu Funkcionality, ale jeho provoz omezuje, maximálně do 2 hodin od jejího nahlášení Objednatelem či zjištění Poskytovatelem s tím, že incident do 3 dnů od jeho nahlášení či zjištění vyřeší nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,

    - Poskytovatel zahájí řešení odstranění incidentu kategorie C, tj. incidentu, který není incidentem kategorie A ani B, maximálně do 2 dnů od jeho nahlášení Objednatelem či zjištění Poskytovatelem s tím, že termín vyřešení incidentu bude předmětem dohody smluvních stran, nepřekročí však dobu 5 dnů od jeho nahlášení či zjištění,

    - náhradní řešení incidentu kategorie A se považuje za nahlášený incident kategorie B a náhradní řešení incidentu kategorie B se považuje za nahlášený incident kategorie C, přičemž náhradní řešení incidentu je výjimečným postupem a Poskytovatel je povinen je Objednateli řádně písemně zdůvodnit;

    - pokud Objednatel dodatečně dojde k závěru, že ve stanovené lhůtě poskytnuté náhradní řešení incidentu není akceptovatelné, oznámí tuto skutečnost Poskytovateli a incident se od tohoto okamžiku opět klasifikuje jako incident původní (vyšší) kategorie s tím, že Poskytovatel je povinen tento incident vyřešit v původně stanovené lhůtě.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že lhůty pro zahájení řešení incidentů a pro jejich vyřešení dle jednotlivých kategorií jsou počítány bez ohledu na den a hodinu jejich nahlášení Objednatelem či zjištění Poskytovatelem.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že:

    - osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle odst. 21.1 této Smlouvy;

    - osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle čl. 8 této Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 21.1 této Smlouvy,

    - osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru a poskytovat stanoviska v technických otázkách; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 21.1 této Smlouvy.

Oprávněné osoby dle odst. 13.1.2 jsou oprávněny jménem smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

Oprávněné osoby dle odst. 13.1.2 a 13.1.3 nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.

Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.

Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) (dále společně jen „osobní údaje“) obsažené v datech koncových uživatelů MOS či osob evidovaných v MOS (dále jen „koncoví uživatelé“). Nedílnou součástí Smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů mezi Objednatelem jako správcem a Poskytovatelem jako zpracovatelem, uvedené níže v tomto čl. 14 této Smlouvy.

Podrobněji jsou předmět zpracování, kategorie subjektů údajů, typ osobních údajů a rozsah zpracování osobních údajů popsány v Technické specifikaci.

- Povaha, účel a prostředky zpracování

Poskytovatel zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky, a to za účelem provozování a poskytování Služeb, případně za dalšími účely, které vyplývají z této Smlouvy a jejích příloh.

Podrobněji jsou povaha, účel a prostředky zpracování osobních údajů popsány v Technické specifikaci.

- Doba zpracování

Zpracování osobních údajů bude ze strany Poskytovatele probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

- Obecné zásady zpracování osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, jakož i z interních předpisů Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.

Poskytovatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

    - zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Smlouvy, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje; v takovém případě Poskytovatel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

    - v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Poskytovatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Poskytovatelem, oznámí tuto skutečnost okamžitě Objednateli a poskytne mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;

    - poskytne Objednateli součinnost při komunikaci s dozorovým orgánem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností prováděných Poskytovatelem;

    - nezpracovává osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy pro své vlastní účely;

    - nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

    - zohledňuje povahu zpracování,

    - je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv koncových uživatelů;

    - je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též koncovým uživatelům, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici;

    - v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo vrátí Objednateli, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;

    - poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje;

    - není oprávněn osobní údaje koncových uživatelů jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy;

    - umožní Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle tohoto čl. 14 Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby, jak je tato definována níže;

    - umožní Objednateli přístup do informačního systému užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede Poskytovatel v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, jež obsahují zejména:

    - jméno a kontaktní údaje Poskytovatele, Objednatele a případného zástupce Objednatele nebo Poskytovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů;

    - kategorie zpracování prováděného pro Objednatele;

    - informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; a

    - popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

- Poskytovatel se na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje Objednateli vedené záznamy zpřístupnit.

Poskytovatel zajišťuje, kontroluje a odpovídá za

    - plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,

    - zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,

    - zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a

    - opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

V případě, že je podle právních předpisů o ochraně osobních údajů vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Poskytovatel Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Poskytovatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.

Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit.

Vznikne-li Objednateli v důsledku nesplnění povinnosti Poskytovatele dle právních předpisů o ochraně osobních údajů újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se Poskytovatel Objednateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Objednateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.

V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Poskytovatel od Objednatele písemně jiné pokyny, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

- Pověření Poskytovatele k poskytování součinnosti Objednateli

Poskytovatel je povinen proaktivně poskytovat součinnost Objednateli při výkonu jeho povinností týkajících se práv koncových uživatelů jakožto subjektů údajů, popř. tyto činnosti z části zajistit, a to v následujícím rozsahu:

    - přijetí žádostí a jejich celková administrace;

    - ověření identity koncového uživatele;

    - případná kalkulace ceny za vyřízení žádosti (např. pokud se bude jednat o opakovanou žádost);

    - prvotní odborné posouzení žádosti;

    - přeposlání žádosti a návrhu jejího vypořádání Objednateli k potvrzení navrhovaného řešení či k vyřešení žádosti;

    - následné vyřízení žádosti jménem Objednatele;

    - v případě, že žádost vyžaduje určitou konkrétní operaci, provedení této operace.

V rámci provádění činností dle odst. 14.14 je Poskytovatel povinen postupovat tak, aby mohl Objednatel ověřit kvalitu navrhovaného vyřízení požadavků subjektu údajů, a to zejména s ohledem na čas potřebný k tomuto ověření. Smluvní strany sjednávají, že nejkratší doba, kterou musí Objednatel mít k dispozici pro tento účel, je 5 pracovních dnů.

Činnosti dle odst. 14.14 budou hrazeny v režimu služeb Rozvoje dle této Smlouvy a příslušných příloh, a to dle objednávek Objednatele a skutečně provedených činností; v případě, že některé žádosti se rozhodne Objednatel provádět samostatně, nevznikne ve vztahu k nim Poskytovateli právo na úhradu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není povinen poptat tyto služby vůbec.

Činnosti dle odst. 14.14 se vztahují k následujícím právům subjektů údajů:

    - Právo na přístup k osobním údajům. Poskytovatel bude navrhovat odpovědi na přijaté žádosti a tyto odpovědi po potvrzení ze strany Objednatele odesílat koncovým uživatelům. Součástí těchto odpovědí budou v řadě případů i konkrétní osobní údaje vztahující se ke koncovému uživateli subjektu údajů, k jejichž kopii bude nutno koncovému uživateli umožnit přístup;

    - Právo na opravu. Poskytovatel bude vyřizovat žádosti o opravu a informovat o tom koncového uživatele. V případě, že žádost o opravu nebude jednoznačná co do nové požadované verze obsahu záznamu o koncovém uživateli, bude Poskytovatel tuto skutečnost eskalovat k Objednateli; v opačném případě lze Poskytovatele pověřit proaktivním řešením žádosti s tím, že Objednatele bude jen průběžně informovat;

    - Práva na výmaz a omezení zpracování. V případě, že žádost nevzbuzuje pochybnosti o její oprávněnosti, Objednatel Poskytovatele pověřuje prováděním požadovaných výmazů či zaznamenávání omezení zpracování a následnou komunikací se subjektem údajů. O provedených opatřeních bude Poskytovatel informovat Objednatele. V případě, že žádost vzbuzuje pochybnosti o její oprávněnosti je Poskytovatel povinen provést eskalaci věci k Objednateli a poskytnout mu nezbytnou součinnost;

    - Právo na přenositelnost údajů. V případě, že žádost nevzbuzuje pochybnosti o její oprávněnosti, Objednatel Poskytovatele pověřuje exportováním zpracovávaných údajů a jejich zasíláním koncovému uživateli. O výsledku bude Poskytovatel informovat Objednatele. V případě, že žádost vzbuzuje pochybnosti o její oprávněnosti je Poskytovatel povinen provést eskalaci věci k Objednateli a poskytnout mu nezbytnou součinnost;

    - Právo vznést námitku. Poskytovatel je povinen provádět administraci žádosti a technickou realizaci blokování údajů, a to na základě pokynu Objednatele, v jehož kompetenci je vždy posouzení důvodnosti námitky.

- Zabezpečení osobních údajů

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Poskytovatel je povinen zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Poskytovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „pověřené osoby“). Splnění této povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.

Poskytovatel dále vhodným způsobem zajistí, že pověřené osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem a právními předpisy, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob.

Poskytovatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:

    - zajištění toho, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby;

    - zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

    - pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

    - zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům;

    - schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;

    - schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů; a

    - proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

    - antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;

    - šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií;

    - přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Poskytovatele;

    - servery s osobními údaji jsou uzamčeny v serverovně; a

Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.

Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby.

Poskytovatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

V případě zjištění porušení záruk dle odst. 14.19 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.

V případě, že Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Objednateli.

OCHRANA INFORMACÍ

  - Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

    - si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),

    - mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.

  - Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.

  - Za třetí osoby podle odst. 15.2 se nepovažují:

    - zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

    - orgány smluvních stran a jejich členové,

    - ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Poskytovatele,

    - ve vztahu k důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,

- za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

  - Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli se považují za důvěrné, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Poskytovatel Objednatele předem písemně upozornil a objednatel Poskytovateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Poskytovatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Poskytovatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.

  - Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze ZOOÚ. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

  - Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle této Smlouvy, obsahovat osobní údaje, zavazuje se Poskytovatel zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje a které mohou být dle ZOOÚ splněny zpracovatelem osobních údajů, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování, pokud jsou takové souhlasy dle ZOOÚ v konkrétním případě vyžadovány.

  - Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.

  - Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Poskytovatel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Poskytovatele.

  - Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která Funkcionalita či MOS obsahuje, která do něj mají být, byla nebo budou Poskytovatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy jsou za důvěrné informace Objednatele považovány též zdrojové kódy MOS, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit bezpečnost dat Objednatele v MOS, vyjma případu, kdy Objednatel dá Poskytovateli výslovný písemný souhlas se zveřejněním kódů nebo jejich částí třetím osobám.

  - Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

    - se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

    - měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

    - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

    - po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,

    - je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci,

    - jsou obsažené ve Smlouvě a/nebo jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách dle § 219 ZZVZ.

  - Za důvěrné informace se ve smyslu odst. 15.10.5 zejména nepovažují:

    - ustanovení této Smlouvy včetně jejích příloh,

    - výše ceny uhrazené za plnění dle této Smlouvy v jednotlivém kalendářním roce,

    - seznam poddodavatelů Poskytovatele, jímž Poskytovatel za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z části plnění dle této Smlouvy v jednom kalendářním roce,

    - seznam vlastníků akcií poddodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, má-li poddodavatel formu akciové společnosti.

  - Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit na příslušných webových stránkách v souladu s § 219 ZZVZ:

    - tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, a

    - výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky.

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 15.3, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.

  - Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.

  - Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

- SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

  - Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 13 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků, a to v českém jazyce, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

  - Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn komunikovat s Objednatelem prostřednictvím datové schránky.

  - Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu. Na dokumenty dodané v jiném jazyce než češtině bude nahlíženo, jako by nebyly dodány vůbec. Poskytovatel je oprávněn předložit dokument v jiném jazyce jen po předchozím písemném odsouhlasení takového postupu ze strany Objednatele.

  - Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 5 pracovních dnů.

  - Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Poskytovatele dle odst. 13.1.2 a 13.1.3 podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- NÁHRADA ŠKODY

  - Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Poskytovateli dle ZOOÚ. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.

  - Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

  - Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.

  - Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v celém rozsahu.

- SANKCE

  - Smluvní strany se dohodly, že:

    - v případě, že v kterémkoliv Vyhodnocovacím období dané Služby dle této Smlouvy nejsou Služby poskytovány v souladu se SLA, má Objednatel nárok na slevu z ceny, která bude stanovena v souladu s mechanismem uvedeným v Technické specifikaci, a to maximálně do výše 50 % ceny za poskytování dané Služby po celou dobu Vyhodnocovacího období,

    - v případě prodlení Poskytovatele s dokončením některého z dílčích plnění v rámci Inicializace dle harmonogramu plnění dle odst. 4.1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny za Inicializaci ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

    - v případě prodlení Poskytovatele s realizací Rozvoje podle jednotlivé Analýzy změnového požadavku vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny plnění dle Analýzy změnového požadavku ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že:

    - v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením incidentu kategorie A alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení;

    - v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením incidentu kategorie B alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

    - v případě pozbytí oprávnění Poskytovatele k akceptaci bankovních karet, byť i jenom jedné obchodní značky MasterCard či Visa, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý i započatý měsíc absence tohoto oprávnění; to neplatí, pokud Poskytovatel o této skutečnosti informoval Objednatele alespoň jeden rok předem;

    - v případě prodlení Poskytovatele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve lhůtě dle odst. 9.6 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

    - v případě prodlení Poskytovatele s vypracováním Exitového plánu nebo v případě prodlení s poskytnutím plnění nezbytných k jeho realizaci do 1 měsíce od doručení požadavku Objednatele dle odst. 8.3 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

    - v případě porušení povinnosti Poskytovatele alokovat na plnění dle této Smlouvy kapacitu členů realizačního týmu a provádět jejich změny pouze se souhlasem Objednatele dle odst. 3.6 Smlouvy nebo poskytovat plnění dle této Smlouvy s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy dle odst. 3.7 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti;

    - v případě porušení povinnosti Poskytovatele zajistit účast Projektového manažera či jeho zástupce na jednání projektového týmu dle odst. 9.3 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ absence na jednání projektového týmu;

    - v případě porušení povinnosti Poskytovatele doručit Objednateli příslušnou Zprávu nejpozději do 10 dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období, dle odst. 6.7 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti;

    - V případě, že Poskytovatel poruší svoji povinnost reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle odstavce 9.7 Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti;

    - v případě porušení povinnosti Poskytovatele dodržet veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů dle čl. 14 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani povinnost Poskytovatele bezodkladně odstranit závadný stav;

    - v případě prodlení Poskytovatele s přeložením originálu či úředně ověřené kopie certifikátu PCI DSS dle 9.4.2 vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Slevy z ceny je Poskytovatel povinen zohlednit při fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.

  - Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

- PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírá se na dobu určitou v trvání 120 měsíců od zahájení poskytování Průběžných Služeb.

  - Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě:

    - prodlení Poskytovatele s provedením Inicializace či Rozvoje po dobu delší než 15 pracovních dnů oproti termínu plnění stanovenému ve Smlouvě nebo na základě této Smlouvy, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy,

    - nedodržení sledovaných parametrů SLA u Průběžných Služeb majících za následek slevu z měsíční ceny Průběžných Služeb ve výši nejméně 20 %; dosažení výše slevy z ceny se pro účely odstoupení dle tohoto ustanovení Smlouvy vyhodnotí za poslední 3 měsíce,

    - trvání incidentu kategorie A, B nebo C po dobu delší než je trojnásobek sjednané maximální doby pro její odstranění,

    - porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele,

    - že Poskytovatel ztratí platnou certifikaci PCI DSS.

  - Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:

    - bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy;

    - na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;

    - Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo

    - proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

  - Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

    - prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;

    - v případě, že Objednatel nevydá pokyn dle odst. 5.1 nebo 6.1 této Smlouvy do 12 měsíců od účinnosti této Smlouvy.

  - Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Po uplynutí 2 let po nabytí účinnosti Smlouvy dle odst. 19.1 Smlouvy je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 12 měsíců ode dne doručení písemné výpovědi Poskytovateli, které počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

  - Výpověď dle odst. 19.6 Smlouvy může být i částečná a Objednatel může Smlouvu vypovídat ve vztahu k jakékoli části plnění Poskytovatele.

  - Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

- ŘEŠENÍ SPORŮ

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

  - Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: | Technická specifikace |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Cena |
| Příloha č. 3: | Realizační tým Poskytovatele |
| Příloha č. 4: | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 5: | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 6: | Harmonogram |
| Příloha č. 7: | Zadávací dokumentace (volná příloha) |

  - Tato Smlouva je uzavřena v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Objednatel V _____________ dne _____________ | Objednatel V _____________ dne _____________ |
| --- | --- |
| ......................................................................... Operátor ICT, a.s. Michal Fišer, MBA předseda představenstva | ......................................................................... Operátor ICT, a.s. Bc. Petra Burdová místopředsedkyně představenstva |
| Poskytovatel V _____________ dne _____________ |  |
| ......................................................................... [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |

Příloha č. 1

Technická specifikace

(Příloha č. 5 Zadávací dokumentace bude přiložena k této Smlouvě při podpisu)

Příloha č. 2

Cena

(tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 3

Realizační tým Poskytovatele

| Člen realizačního týmu | Kontaktní údaje |
| --- | --- |
| Projektový manažer [DOPLNÍ DODAVATEL] | Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Manažer servisní podpory [DOPLNÍ DODAVATEL] | Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 4

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

ve věcech smluvních:

| Jméno a příjmení | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| --- | --- |
| Adresa | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| E-mail | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Telefon | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Fax | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |

ve věcech obchodních:

| Jméno a příjmení | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| --- | --- |
| Adresa | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| E-mail | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Telefon | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Fax | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |

ve věcech technických:

| Jméno a příjmení | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| --- | --- |
| Adresa | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| E-mail | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Telefon | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Fax | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |

| Jméno a příjmení | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| --- | --- |
| Adresa | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| E-mail | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Telefon | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Fax | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |

Za Poskytovatele:

ve věcech smluvních:

| Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fax | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

ve věcech obchodních:

| Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fax | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

ve věcech technických:

| Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Fax | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů

1)

Název: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Rozsah plnění Smlouvy:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

2)

Název: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Rozsah plnění Smlouvy:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

3)

Název: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

Rozsah plnění Smlouvy:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

atd. 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 6

Harmonogram

| Označení Milníku | Milník | Závazný termín |
| --- | --- | --- |
| A1 | Zahájení Inicializace fáze 1 | Pokyn Objednatele |
| A2 | Předání výstupu k akceptaci 4.1 TS – Návrh API pro front-end a back-end MOS | A1 + 20 pracovních dnů |
| A3 | Akceptace A2 - Ukončení Inicializace fáze 1 | -------------------------------- |
| B1 | Zahájení Inicializace fáze 2 | A3 + Pokyn Objednatele |
| B2 | Předání k akceptaci 4.2 TS – Vytvoření Funkcionality včetně souvisejících služeb a API | B1 + 40 pracovních dnů |
| B3 | Akceptace B2 – Ukončení Inicializace fáze 2 | -------------------------------- |
| C1 | Zahájení Inicializace fáze 3 | B3 + Pokyn Objednatele pro každý typ identifikátoru |
| C2 | Provedení 4.3 TS – Spouštění jednotlivých typů identifikátorů | C1 + 10 pracovních dnů pro každý typ identifikátoru |
| C3 | Akceptace C2 – Ukončení Inicializace fáze 3 pro každý typ identifikátoru | -------------------------------- |
| C4 | Celkové ukončení Inicializace fáze 3 | C3 pro všechny typy identifikátorů |
| D1 | Zahájení Průběžných služeb | C3 pro první akceptovaný typ identifikátoru |

Příloha č. 7

Zadávací dokumentace

(volná příloha)